附件3

广安市2026年重点工业项目计划表（在建）

单位：万元

	序号
	企业名称
	项目名称
	建设地址
	建设

年限
	主要建设内容
	所属产业
	2026年形象进度
	是否属于技改项目
	责任单位

	1
	国南电气科技（四川）有限公司
	成套电气装备制造产业园项目
	广安区
	2025.06-2027.12
	占地72.9亩，建设配套生活区、办公区等，主要用于高低压电器元件生产、电气成套设备和新能源设备制造等。
	装备制造
	完成部分厂房建设
	否
	广安区人民政府

	2
	成都中辰浩智能传感器有限公司
	传感器自动化生产项目
	广安区
	2025.08-2027.03
	占地约52.83亩，建设传感器自动化等产品生产车间、配套用房等（国企代建）。
	装备制造
	完成部分厂房建设
	否
	广安区人民政府

	3
	浙鹏（四川）纺织科技有限公司
	浙鹏服饰面料生产基地项目
	前锋区
	2025.10-2027.02
	项目占地85亩，总投资5亿元，主要建设集生产制造、仓储物流、洗水印染于一体的年产1.8万吨高端校服面料生产基地。
	食品轻纺
	厂房建设完工
	否
	前锋区人民政府

	4
	四川广安发电有限责任公司
	广安电厂节能降碳环保项目
	前锋区
	2025.04-2027.06
	项目占地41.5698公顷，将凤凰庵灰场改造成干灰场，对31号、61号机组凉水塔、抽真空系统、空预器密封、炉过再热器烟气挡板门及空预器入口烟气挡板门等进行节能降碳改造。
	能源
	完成部分凤凰庵灰场改造
	是
	前锋区人民政府

	5
	四川省广安桂兴水泥有限公司
	桂兴水泥节能降碳改造项目
	前锋区
	2025.06-2027.06
	建设SCR脱硝设备1套，新增43套布袋除尘器及除尘器配套设施设备，厂区产尘点无组织排放改造86处，新增18处集气罩、快速堆积门阻隔扬尘逸散升级改造8处，喷淋除尘改造6套
	先进材料
	完成SCR脱硝设备建设及43套布袋除尘器安装，厂区产尘点无组织排放86处改造
	是
	前锋区人民政府

	6
	华蓥智珠森工产业发展有限责任公司
	华蓥山森林食品产业园项目
	华蓥市
	2025.06-2027.012
	项目占地218亩,新建总建筑面积18万平方米，建设森林食品加工产业集群区，配套建设仓储、物流、现货交易、电商等区域，预计建成后年产值10亿元以上。
	基础设施
	完成总工程量的60%
	否
	华蓥市人民政府

	序号
	企业名称
	项目名称
	建设地址
	建设

年限
	主要建设内容
	所属产业
	2026年形象进度
	是否属于技改项目
	责任单位

	7
	华蓥市绿智创汇木材加工有限责任公司
	华蓥生态新材料产业园项目
	华蓥市
	2025.03-2027.08
	项目占地约60亩，新建厂房总计容建筑面积约4万平方米，投资建设一条年产10万吨托盘生产线，一条年产10万吨生物颗粒生产线，预计建成后年产值2亿元以上。
	食品轻纺
	完成总工程量的70%
	否
	华蓥市人民政府

	8
	四川蜀通高新材料有限公司
	蜀道华蓥玄武岩纤维新材料项目
	华蓥市
	2025.08-2027.03
	项目总占地约30亩，新建玄武岩纤维制品生产线12条。一期建设玄武岩纤维短切纱生产线2条、纤维复合筋生产线2条、土工格栅生产线2条；二期建设玄武岩纤维光伏支架生产线2条、建筑领域玄武岩纤维复合材料生产线2条、公路波形护栏生产线2条，预计建成后年产值3亿元以上。
	先进材料
	设备到位50%
	否
	华蓥市人民政府

	9
	四川领创鼎超电子科技有限公司
	领创鼎超新建纳米电子电路板生产线项目
	华蓥市
	2025.06-2027.05
	租赁华蓥山经开区闲置厂房面积约1700平方米，新建纳米电子电路板生产线2条，建成后预计年产4000万件电路板，投产后产值达到10000万元左右，实现年销售收入5000万元以上，计划吸纳就业50人以上。
	电子信息
	设备到位30%
	否
	华蓥市人民政府

	10
	四川蜀中医药化工有限公司
	化学药物研发和生产项目
	岳池县
	2024.03-2027.03
	项目占地150亩，总投资8.2亿元，主要新建车间、仓库、研发楼、综合楼，生产酚磺乙胺、羟苯磺酸钙等原料药，项目建成后预计年产值达7亿元，年纳税0.45亿元，解决就业人员150人。
	医药健康
	进行项目主体施工
	否
	岳池县人民政府

	11
	四川普康药业有限公司
	四川普康药业原料药基地建设（二期）——多肽原料药及中间体项目
	岳池县
	2025.03-2027.12
	项目占地52亩，总投资4亿元，新建甲类车间4栋，甲类仓库2栋，丙类仓库、质检研发楼、综合楼各1栋，罐区、污水站、RTO等配套设施，建成后形成原料药产能：0.5t/a替尔泊肽；2t/a索玛鲁肽；医药中间体214.795t/a。
	医药健康
	进行项目主体施工
	否
	岳池县人民政府

	序号
	企业名称
	项目名称
	建设地址
	建设

年限
	主要建设内容
	所属产业
	2026年形象进度
	是否属于技改项目
	责任单位

	12
	武胜柚香谷饮料有限责任公司
	“柚香谷”武胜香柚饮料加工基地项目
	武胜县
	2025.06-2028.12
	占地210亩，总投资35000万元，建筑面积约7万平方米，新建鲜果初加工车间、冷库等，建设饮料灌装生产线。
	食品轻纺
	综合楼、（一期）生产车间、鲜果加工车间完工。
	否
	武胜县人民政府

	13
	四川坤悦机械制造有限公司
	新建硅胶产品生产项目
	邻水县
	2025.08-2027.03
	占地50亩，新建生产用房建筑面积约40000平方米，生活配套设施用房建筑面积2000平方米，建设硅胶等生产线。
	装备制造
	厂房钢结构主体完成
	否
	邻水县人民政府

	14
	四川利信机械制造有限公司
	汽车零部件生产项目
	邻水县
	2025.11-2027.06
	占地40亩，建设模具设计制造、冲液压零部件、汽车零部件总成、电泳等生产线，购置安装模具车床、冲液压、焊接、电泳等生产设备。
	智能网联汽车
	厂房钢结构主体完成60%
	否
	武胜县人民政府

	15
	四川伟鑫箱包制造有限公司
	婴幼儿童车生产项目
	邻水县
	2025.06-2027.05
	占地32亩，新建厂房建筑面积约24000平方米，其他配套面积约3000平方米。购置安装裁断机、高车、电脑机等生产设备约100台（套），建设车罩生产、包袋生产、童车组装等生产线。
	装备制造
	厂房钢结构主体完成70%
	否
	武胜县人民政府

	16
	四川嘉泰海富新材料有限公司
	四川嘉泰海富硅基纳米新材料项目
	广安经开区
	2024.06-2028.12
	项目分三期建设，主要建设年产3万吨硅基纳米吸附剂生产线；年产5万吨高纯合成石英砂生产线；年产10万吨抛光液生产线，配套建设库房、研发楼、配电房、污水处理等及其他基础设施。
	先进材料
	完成一期项目并开展二期项目前期准备工作
	否
	广安经开区管委会

	17
	广安必美达生物科技有限公司
	广安必美达生物科技有限公司年产50万吨双甘膦项目
	广安经开区
	2022.10-2028.12
	项目位于新桥园区，主要建设年产50万吨双甘膦生产线及相关配套设施。
	绿色化工
	完成部分主体建设
	否
	广安经开区管委会



