	附件4

广安市2026年重点工业项目计划表（竣工）

	单位：万元

	序号
	企业名称
	项目名称
	建设地址
	建设年限
	主要建设内容
	所属产业
	是否属于技改项目
	预计当年是否入规
	预计培规时间
	责任

单位

	1
	广安泰翔智能装备科技有限公司
	泰盟机械设备生产项目
	广安区
	2024.12-2026.03
	占地约20亩，修建10000㎡厂房，配套生活区、办公区等，建设涂装智能装备制造生产、工业风机生产、环保过滤器材生产、涂装智能生产线四个项目。
	装备制造
	否
	是
	2026.2
	广安区人民政府

	2
	四川中广塑业有限公司
	市政管件管材生产项目
	广安区
	2025.03-2026.09
	占地约30亩，建设6-15条给水管道、市政管道生产线及管道研发车间。
	绿色建材
	否
	否
	
	广安区人民政府

	3
	广安鸿博源智能科技有限公司
	航空航天及电子通讯零部件生产项目
	广安区
	2025.01-2026.08
	项目占地约15亩，主要建设飞机零部件、结构件及电子通讯产品加工生产线。
	装备制造
	否
	否
	
	广安区人民政府

	4
	广安鑫三德力电子科技有限公司
	能源安全设备智能制造项目
	广安区
	2025.06-2026.12
	占地15亩，建设燃气报警安全系统、氢气安全系统、管道燃气自闭阀等产线。
	装备制造
	否
	否
	
	广安区人民政府

	5
	四川天杰实业有限公司
	广安塑料管道生产项目
	广安区
	2025.03-2026.09
	占地约24.9亩，新建15000㎡厂房，配套生活区、办公区等，主要建设塑料管道生产基地
	绿色建材
	否
	是
	2026.09
	广安区人民政府

	6
	四川省诚吉鑫汽车内饰系统有限公司（安微华尔福）
	汽车内饰生产项目
	广安区
	2025.02-2026.03
	租用南浔·广安东西部协作产业园7、8栋钢结构厂房，20000平方，建设汽车内饰生产线。
	绿色建材
	否
	是
	2026.09
	广安区人民政府

	序号
	企业名称
	项目名称
	建设地址
	建设年限
	主要建设内容
	所属产业
	是否属于技改项目
	预计当年是否入规
	预计培规时间
	责任

单位

	7
	广安经济技术开发区前锋园区管理委员会
	广安经济技术开发区前锋轻纺园区污水处理厂建设项目
	前锋区
	2024.06-2026.12
	项目占地40亩，总投资1.92亿元，新建27000t/d工业污水处理厂一座，包含泵站1座，改扩建9900m³AAO池3座，水解酸化池16750m³，粗格栅及提升泵房2000m³，细格栅1座30㎡，旋流沉砂池2座73㎡；扩建事故池1座5000m³、调节池1座7500m³、二层池3座112.5㎡、芬顿氧化池一座5700m³、高效沉淀池一座3700m³、滤布滤池一座330m³，配套建设5公里工业污水管网、“园区应急监测设备”、“应急末端处理系统”，水质到达工业污水排放二级标准
	基础设施
	否
	否
	
	前锋区人民政府

	8
	广安沐途者印染有限责任公司
	前锋区沐途者服装智造产业园项目
	前锋区
	2025.01-2026.10
	项目占地70亩，总投资10亿元，分两期实施，一期租用约2万平方米标准厂房建设15条生产线。二期占地70亩，新建厂房及办公楼等配套用房约7万平方米，建设年产3800吨织布和印染生产线
	食品轻纺
	否
	否
	
	前锋区人民政府

	9
	四川耀业科技股份有限公司
	耀业高精密机械零部件生产线提档升级改造
	前锋区
	2025.06-2026.03
	购置30套机器人/机械手臂，数控车床（加工中心、铣床，镗床等）20套，模具工装夹具100套，通过 MES、ERP和 OA系统，实现数据采集、分析、传送、存储及审核，并采用机器人机械手臂代替人工实现压铸和机加工的工序自动上下料
	装备制造
	是
	已是规企
	
	前锋区人民政府

	10
	广安华塑能源有限公司
	前锋区华塑生态热能蒸汽动力项目
	前锋区
	2025.06-2026.02
	项目占地20亩，总投资5000万元，新建3台35t/h生物质锅炉及其建筑、环保装置、暖通、给排水、供配电等附属配套设施，采用生物质燃料焚烧炉实现年产1.60MPa饱和蒸汽约72万t
	食品轻纺
	否
	是
	2026.1
	前锋区人民政府

	序号
	企业名称
	项目名称
	建设地址
	建设年限
	主要建设内容
	所属产业
	是否属于技改项目
	预计当年是否入规
	预计培规时间
	责任

单位

	11
	广安鑫鸿发展投资有限公司
	前锋区轻纺创新创业孵化园建设项目（二期）
	前锋区
	2024.12-2026.03
	项目占地30亩，总投资5000万元，建设厂房约2万平方米
	基础设施
	否
	否
	
	前锋区人民政府

	12
	广安昌兴水泥有限公司
	一般工业固废处置及综合利用项目
	前锋区
	2025.09-2026.12
	在原二线闲置的场地建设2*10万吨/年替代燃料工厂及建置配套设备1套，增设营代燃科储存与破碎系统、低温烘干及成品储存系统、窑尾焚烧系统
	先进材料
	是
	已是规企
	
	前锋区人民政府

	13
	广安市宏辰建材有限公司
	宏辰建材新建玻璃面板深加工生产线项目
	华蓥市
	2024.06-2026.12
	项目占地16亩，新建标准厂房约7500平方米，购置生产及环保设备120台（套），新建微晶玻璃面板深加工生产线2条，建成后预计实现产值10000万元，税收150万元，新增就业80人。
	先进材料
	否
	是
	2026.12
	华蓥市人民政府

	14
	四川宏云建材有限公司
	四川宏云建材深度治理项目
	华蓥市
	2025.06-2026.06
	在回转窑上建设将现有的窑尾烟气氨法脱硫，升级为独立湿法脱硫塔，增加 3 套车辆自动冲洗，对篦冷机进行改造升级等，通过本项目可以实现 SO2≤30mg/Nm3 的目标，满足 B 级申报要求
	先进材料
	是
	已是规企
	
	华蓥市人民政府

	15
	广安市悦尚汽车内饰系统有限公司
	悦尚汽车新建新能源汽车内饰件及电子配件生产线
	华蓥市
	2025.03-2026.03
	租赁华蓥山经开区中小企业孵化中心A栋1楼约9000平方米，新建新能源汽车内饰件及电子配件生产线，建成后年产新能源汽车内饰件及电子配件100万套以上，建成后预计实现产值2000万元，税收160万元，新增就业60人。
	智能网联汽车
	否
	否
	
	华蓥市人民政府

	序号
	企业名称
	项目名称
	建设地址
	建设年限
	主要建设内容
	所属产业
	是否属于技改项目
	预计当年是否入规
	预计培规时间
	责任

单位

	16
	四川瀚海精密制造有限公司
	注塑生产全流程数字孪生与智能优化平台项目
	华蓥市
	2025.09-2026.12
	本项目为笔记本电脑注塑智能化技改，主要建设内容包括：部署自动化设备及多协议通信模块，支持 Modbus TCP、PROFINET、EtherCAT 等协议，实现 90%以上设备即插即用数据采集；开发视觉算法，实时监测设备参数，生成动态看板，快速识别异常；构建数字孪生仿真平台，预测模具磨损，误差±8%；部署边缘计算节点，实现毫秒级采样与异常标记；开发振动频谱分析模块，实现 95%以上故障早期识别；构建自适应维护策略，提升维护效率 40%；设计故障自愈逻辑，减少停机时间；开发数据中台，优化工艺参数。竣工后预计新增产值6000万元，设备效率提升 25%，全面提升生产智能化水平。
	电子信息
	是
	已是规企
	
	华蓥市人民政府

	17
	四川领先微晶玻璃有限公司
	智能家电面板组件产线数字化改造项目
	华蓥市
	2024.07-2026.06
	在现有领先微晶厂区内，对智能家电面板组件产线进行数字化改造，对熔化、成型、加工及检测等关键工序进行设备更新改造，淘汰落后设备20台/套。项目拟引进包含CNC加工中心、AI自动检测设备、自动倒角机连线及传送流水线等先进设备60台/套；引进深加工生产线连线设备与EMS系统、高效转型信息化系统等先进管理系统2套。项目建后，将实现相关工序产能提升15%、生产成本下降8%、能耗降低5%等，预计新增产值4000万元。
	先进材料
	是
	已是规企
	
	华蓥市人民政府

	序号
	企业名称
	项目名称
	建设地址
	建设年限
	主要建设内容
	所属产业
	是否属于技改项目
	预计当年是否入规
	预计培规时间
	责任

单位

	18
	四川万双科技发展有限公司
	新型净化材料生产项目
	岳池县
	2025.01-2026.06
	项目占地50亩，总投资0.58亿元，主要建设泡沫车间、净化板车间、硅岩板车间、净化设备空气过滤器车间、办公及综合用房等配套设施，主要生产激光切割机、折弯机、机械臂等设备，项目建成后预计年产值0.6亿元，年纳税0.024亿元，解决就业人员80人。
	先进材料
	否
	否
	
	岳池县人民政府

	19
	四川定科制药有限公司
	四川定科医药中间体及原料药生产基地项目
	岳池县
	2024.06-2026.03
	项目占地约222亩，总投资10.5亿元，主要修建生产厂房、仓储、办公、动力、员工食堂、员工宿舍等配套用房，主要生产罗通定、阿戈美拉汀等原料药，项目建成后预计年产值达5亿元，年纳税0.17亿元，解决就业人员150人。
	医药健康
	否
	是
	2026.06
	岳池县人民政府

	20
	四川依维欣医药科技有限公司
	化学原料、化学品原料药及医药中间体项目
	岳池县
	2022.05-2026.05
	项目占地约50亩，总投资3亿元，主要建设依鲁替尼、吡仑帕萘等原料药生产基地，项目建成后预计年产值2亿元，税收0.3亿元。
	医药健康
	否
	是
	2026.12
	岳池县人民政府

	21
	四川银骑士健康科技有限公司
	医美化妆品生产项目
	岳池县
	2023.05-2026.02
	项目租用标准厂房20000 平方米，总投资1.5亿元，主要建设生产车间、仓库、宿舍、展厅和办公室，生产澳洲茶树系列、大马士革玫瑰系列、茉莉系列、栀子花系列等化妆产品，项目建成后预计年产值0.7亿元，税收0.2亿元。
	医药健康
	否
	否
	
	岳池县人民政府

	22
	成都市禾优农副产品有限公司
	禾优预制菜食品生产项目
	武胜县
	2025.02-2026.06
	占地约15亩，总投资5000万元，主要生产调味品、预制菜加工等产品，拟建设标准化、智能化、信息化车间和相关配套设施约12000平方米，新建生产线3条。
	食品轻纺
	否
	否
	
	武胜县人民政府

	序号
	企业名称
	项目名称
	建设地址
	建设年限
	主要建设内容
	所属产业
	是否属于技改项目
	预计当年是否入规
	预计培规时间
	责任

单位

	23
	广安青晟恒阳环保科技有限公司
	青晟恒阳玻璃钢制品生产项目
	武胜县
	2024.10-2026.06
	占地20亩，总投资5000万元，主要新建厂房及附属设施，建设玻璃钢及其制品生产线。
	食品轻纺
	否
	否
	
	武胜县人民政府

	24
	四川卓大再生资源有限公司
	四川卓大再生资源有限公司设备更新及智能化升级项目
	武胜县
	2025.07-2026.09
	占地约20亩，总投资约6000万元，新购入先进、智能、低能耗的3200生产线配套机型及高效节能电机等设备。
	先进材料
	是
	已是规企
	
	武胜县人民政府

	25
	武胜县工投公司
	武胜县经开区农副产品加工产业园及其附属基础配套设施建设项目（一期）
	武胜县
	2024.06-2026.12
	占地250亩，总投资67000亿元，包含农副产品加工厂房约17.5万平方米、产业配套用房约2.9万平方米以及建设配套道路、停车场等基础配套设施。
	基础设施
	否
	否
	
	武胜县人民政府

	26
	四川天府再生新材料有限公司
	天府再生（广安）新材料项目
	武胜县
	2025.03-2026.06
	占地约48亩，总投资8000万元，将购置再生塑料分选设备，共混挤出设备，塑料改性设备，同时配备相关配套设施。
	先进材料
	否
	否
	
	武胜县人民政府

	27
	四川泰鼎晟汽车配件有限公司
	四川泰鼎晟自动化凸轮轴生产项目
	武胜县
	2025.09-2026.09
	占地30亩，总投资12000万元，新建厂房16000平方米，新建自动化凸轮轴生产线2条。
	智能网联汽车
	是
	已是规企
	
	武胜县人民政府

	28
	毛哥食品有限公司
	毛哥食品调味品（泡菜系列）生产加工项目（三期）
	武胜县
	2025.03-2026.06
	占地约41.75亩，总投资8000万元，建筑面积约2.8万平方米，主要建设泡菜车间、精加工车间和泡菜研究院等，建设自动化生产线4条。项目全面建成后，预计生产优质泡菜（半成品）5000吨，复合调味料10000万袋，产值达到50000万元。
	食品轻纺
	是
	已是规企
	
	武胜县人民政府

	序号
	企业名称
	项目名称
	建设地址
	建设年限
	主要建设内容
	所属产业
	是否属于技改项目
	预计当年是否入规
	预计培规时间
	责任

单位

	29
	四川共吉包装科技有限公司
	信息化包装物芯片组装及检测项目
	邻水县
	2025.03-2026.03
	占地29亩，建设芯片安装、包装物检测等生产线，购置安装芯片安装线、包装物检测线等、超声波焊接机等生产设备。
	装备制造
	否
	是
	2026.11
	邻水县人民政府

	30
	四川楚鑫科技有限公司
	新建汽车内饰部件制品生产项目
	邻水县
	2025.04-2026.03
	新建生产用厂房面积12000平方米以上、办公及附属用房1800平方米以上（具体面积以规划方案为准），购置安装座椅生产线、注塑机、顶棚地毯热压成型等生产设备，建设内饰材料、座椅制品、泡棉加工制品等生产线。
	智能网联汽车
	是
	已是规企
	
	邻水县人民政府

	31
	四川协禾包装材料有限公司
	新建纸浆模塑现代化制品生产项目
	邻水县
	2025.07-2026.03
	购买安装动力及制浆系统、成定型设备、独立切边机及冲孔设备、覆膜机等生产设备，建设纸浆模塑现代化制品生产线。
	装备制造
	否
	是
	2026.11
	邻水县人民政府

	32
	四川安晟达机器人科技有限公司
	机器人自动化系统集成、非标智能焊接专机生产项目
	邻水县
	2024.10-2026.06
	占地28亩，建设工业机器人系统、智能焊接专机等生产线，建成后可年产工业机器人系统集成500套、智能焊接专机200套以上。
	装备制造
	否
	是
	2026.12
	邻水县人民政府

	33
	四川两港智能装备有限公司
	汽摩零部件及模具制造生产项目
	邻水县
	2025.03-2026.06
	购置安装加工中心、三坐标、冲压机等设备，建设冲压、机加、组装等生产线共4条，项目建成投产后，可年产汽摩冲压件30万件及以上、成套模具300套及以上。
	智能网联汽车
	否
	否
	
	邻水县人民政府

	34
	福建省霍尔比特科技有限公司
	透镜、棱镜等光学元件及组件生产项目
	邻水县
	2026.05-2026.10
	购置安装切割机、抛光机、自动铣磨机、定芯磨边机、超声波自动清洗线等生产设备，建设透镜加工、棱镜加工、镀膜加工、光学组件加工等生产线。
	装备制造
	否
	否
	
	邻水县人民政府

	35
	重庆鑫耀锂诚新能源科技有限公司
	锂电池智能制造及新能源摩托车整车生产项目
	邻水县
	2026.05-2026.11
	建设年产2GW磷酸铁锂“PACK”锂电池包自动化生产线4条。
	装备制造
	否
	是
	2026.12
	邻水县人民政府

	序号
	企业名称
	项目名称
	建设地址
	建设年限
	主要建设内容
	所属产业
	是否属于技改项目
	预计当年是否入规
	预计培规时间
	责任

单位

	36
	苏州碳安新能源科技有限公司
	氢燃料电池碳纸基材及气体扩散层生产项目
	邻水县
	2026.06-2026.12
	购置安装连续化浸胶线、碳纸热压线、碳化石墨化一体炉等生产设备，建设氢燃料电池碳纸基材等生产线。
	装备制造
	否
	否
	
	邻水县人民政府

	37
	四川先易达农化有限公司
	年产10000吨IMDA改造及配套项目
	广安经开区
	2025.09-2026.02
	改造原乳油颗粒剂车间生产线为年产10000吨IMDA生产线及配套设施，新增20m3脱氢釜6台，MVR蒸发浓缩装置一套、闪蒸干燥系统1套等，新增一台二乙醇胺中间储罐（100m3）等。
	绿色化工
	是
	已是规企
	
	广安经开区管委会

	38
	广安玖源绿色化工有限公司
	醇氨装置蒸汽节能改造项目
	广安经开区
	2025.01-2026.03
	醇氨装置蒸汽节能改造着重于提高能效，减少蒸汽消耗。首先，精馏系统改为三塔流程，提升物质分离和提纯效率，降低蒸汽需求。其次，引风机改造更新为变频电机驱动，实现精准控制，减少蒸汽消耗。液氨加热器改为循环水回水加热，回收余热，降低蒸汽用量。新增预塔不凝气洗涤塔回收甲醇，提高资源利用率。改造后，节约的蒸汽将通过新建节能配套管输和低压蒸汽管道输送到下游，提升系统整体能效。改造后用能设备达到二级能效水平，预计年节能量达32578tce。
	绿色化工
	是
	已是规企
	
	广安经开区管委会

	39
	正昕化工(四川)有限公司
	特种植物油脂化学品及其衍生物生产项目
	广安经开区
	2024.06-2026.06
	项目占地约92亩，通过购置反应合成装置、反应合成与萃取装置，脂肪酸及其衍生物生产装置，并配套建设库房及公辅装置，安全环保设施。项目建成后形成年产15000吨生物基合成酯、1075吨药用辅料、12000吨特种植物油脂肪酸及5000吨特种脂肪酸衍生物的生产能力。
	先进材料
	否
	是
	2026.06
	广安经开区管委会

	序号
	企业名称
	项目名称
	建设地址
	建设年限
	主要建设内容
	所属产业
	是否属于技改项目
	预计当年是否入规
	预计培规时间
	责任

单位

	40
	四川沃肯精细化工有限公司
	高科技新材料安全环保技改项目
	广安经开区
	2025.06-2026.03
	总建设面积2,538.12平方米。RTO装置1套，占地面积600.6平方米；机柜间1栋，建筑面积350平方米；动力站1栋，建筑面积1092.48平方米；危废暂存间1栋，建筑面积495.04平方米。
	先进材料
	是
	已是规企
	
	广安经开区管委会

	41
	优孚（四川）新材料有限公司
	优孚脲甲醛新材料及高端缓释肥生产项目
	广安经开区
	2025.12-2026.8
	项目占地40亩，建设5 万吨/年脲甲醛缓释新材料生产线、10 万吨/年高端缓释肥生产线。 配套建设办公楼、门卫室、原材料库房、成品库房、配电房、空压机房、环保治理等设施设备。
	绿色化工
	否
	是
	2026.12
	广安经开区管委会

	42
	敏实集团有限公司
	敏实高竹电池盒生产基地（一期）
	川渝高竹新区
	2025.10-2026.04
	租用标准化厂房（一期）约6.8万平方米，建设包括焊接、激光切割、冷链接、涂胶、机加工等工艺在内的7条电池盒生产线，年产能规划约100万套电池盒，就近配套长安汽车全系新能源整车品牌，以及贵阳吉利汽车、成都沃尔沃部分车型。项目达产后预计年产值不低于13亿元、年纳税约4000万元、带动就业800人以上。
	智能网联汽车
	否
	是
	2026.12
	川渝高竹新区管委会



