附件2

广安市重点不可移动文物维修五年计划表

| 序号 | 文物名称 | 类别 | 级别 | 年度实施内容 |  |  |  |  | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |  |
| 1 | 广安市古墓葬 | 古墓葬 |  |  | 实施并完成已搬迁古墓葬的复原 | 实施并完成古墓葬的维修保护 |  | 实施并完成展示利用工程 | 广安市文物管理所 |
| 2 | 北山小学堂旧址 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 国保 | 实施并完成北山学堂旧址维修工程 | 实施陈列布展并对外开放 |  |  |  | 邓小平故里管理局 |
| 3 | 广安白塔 | 古建筑 | 国保 |  | 实施并完成广安白塔本体维修和防雷工程 | 实施并完成白塔保护利用设施建设 |  | 实施并完成白塔展示利用工程 | 广安区人民政府 |
| 4 | 冲相寺摩崖造像 | 石窟寺及石刻 | 国保 |  |  | 实施并完成冲相寺正殿维修工程 |  | 实施并完成消防工程 | 广安区人民政府 |
| 5 | 广安县立高等小学堂旧址 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 国保 |  |  |  | 实施并完成县立高等小学堂旧址的修缮工程 |  | 广安区人民政府 |
| 6 | 安丙家族墓 | 古墓葬 | 国保 |  |  | 实施并完成九层坎遗址抢险加固工程 | 实施并完成安丙家族墓地享堂保护工程 | 实施并完成安丙家族墓展示利用工程 | 华蓥市人民政府 |
| 7 | 宝箴塞 | 古建筑 | 国保 | 实施并完成段家大院消防工程 | 实施并完成宝箴塞环境整治工程 | 实施并完成段家大院展示利用工程 |  |  | 武胜县人民政府 |
| 8 | 广安文庙 | 古建筑 | 省保 |  | 实施并完成广安文庙本体维修工程 | 实施并完成消防设施建设 |  | 实施并完成展示利用工程 | 广安区人民政府 |
| 9 | 褒先寺 | 古建筑 | 省保 | 实施并完成褒先寺维修保护工程 | 实施并完成白蚁治理工程 |  |  | 实施并完成褒先寺陈列布展工程 | 华蓥市人民政府 |
| 10 | 临溪高寺 | 古建筑 | 省保 |  | 实施并完成高寺维修工程 |  |  |  | 岳池县人民政府 |
| 11 | 顾县川主庙 | 古建筑 | 省保 |  |  |  | 实施并完成川主庙本体维修工程 |  | 岳池县人民政府 |
| 12 | 弥勒寺 | 古建筑 | 省保 | 实施并完成弥勒寺维修保护工程 |  |  |  |  | 岳池县人民政府 |
| 13 | 岳池文庙 | 古建筑 | 省保 |  |  | 实施并完成岳池文庙维修工程 |  |  | 岳池县人民政府 |
| 14 | 王字楼 | 古建筑 | 省保 | 实施并完成王子楼维修工程 |  |  |  |  | 岳池县人民政府 |
| 15 | 代市牌坊 | 古建筑 | 省保 |  | 实施并完成代市牌坊环境整治工程 |  |  | 实施并完成代市牌坊展示利用工程 | 前锋区人民政府 |
| 16 | 黎氏宗祠 | 古建筑 | 省保 |  |  | 实施并完成黎氏宗祠维修工程 |  |  | 前锋区人民政府 |
| 17 | 独愚子墓 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 省保 |  |  |  | 实施并完成独愚子墓维修工程 |  | 前锋区人民政府 |
| 18 | 国营永光仪器厂旧址 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 省保 |  | 实施厂房建筑的紧急排危和环境整治 |  |  |  | 前锋区人民政府 |
| 19 | 黄陵寺摩崖造像及石刻 | 石窟寺及石刻 | 省保 |  |  | 实施并完成文物维修工程 |  |  | 邻水县人民政府 |
| 20 | 唐湾山崖墓群 | 古墓葬 | 省保 |  |  |  |  | 实施并完成唐湾山崖墓维修工程 | 邻水县人民政府 |
| 21 | 灵宝山石刻及古石桥 | 石窟寺及石刻 | 省保 |  |  | 实施并完成灵宝山环境整治工程 |  |  | 邻水县人民政府 |
| 22 | 中心古建筑群 | 古建筑 | 省保 | 实施并完成镜心亭文物维修工程 |  | 实施并完成文庙维修工程 |  |  | 武胜县人民政府 |
| 23 | 沿口观音寺 | 古建筑 | 省保 |  | 实施并完成沿口观音寺陈列布展工程 |  |  |  | 武胜县人民政府 |
| 24 | 燕子岩摩崖石刻 | 石窟寺及石刻 | 省保 |  |  |  | 实施并完成燕子摩崖石刻环境整治和拓片工程 |  | 武胜县人民政府 |
| 25 | 石佛寺摩崖造像 | 石窟寺及石刻 | 省保 |  |  |  |  | 实施技防安防工程 | 武胜县人民政府 |
| 26 | 陈家寨民居 | 古建筑 | 省保 |  |  | 实施陈家寨排危工程 |  |  | 武胜县人民政府 |
| 27 | 陈家祠堂 | 古建筑 | 市保 |  |  |  |  | 实施并完成陈家祠堂维修保护工程 | 广安区人民政府 |
| 28 | 伏虎寺 | 古建筑 | 市保 |  |  |  | 实施并完成伏虎寺维修工程 |  | 华蓥市人民政府 |
| 29 | 蒋家碉楼 | 古建筑 | 市保 |  |  |  | 实施并完成蒋家碉楼维修工程 |  | 岳池县人民政府 |
| 30 | 吴雪故居 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 市保 |  | 实施并完成吴雪故居维修工程 |  |  |  | 岳池县人民政府 |
| 31 | 李舒锦墓及神道碑 | 古墓葬 | 市保 | 实施并完成李舒锦墓及神道碑维修工程 |  |  |  |  | 邻水县人民政府 |
| 32 | 老龙洞及古寺山门石坊 | 古建筑 | 市保 |  |  |  | 实施并完成老龙洞及古寺山门石坊维修工程 |  | 邻水县人民政府 |