附件1

广安市教育发展达标规划基本建设年度规划表

| 年度 | 区县 | 规划建设所数 |  |  |  |  |  | 规划建设情况 |  |  |  |  | 规划总投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 | 幼儿园 | 义务 教育 | 普通 高中 | 中等 职业 教育 | 特殊教育 | 占地面积（平方米） | 校舍面积（平方米） | 运动场地面积（平方米） | 附属设施（万元） | 其他设施设备（万元） |  |
| 广安市 | 合计 | 217 | 112 | 76 | 18 | 6 | 5 | 2701081 | 1643492 | 1153046 | 35409 | 51272 | 478298 |
| 2019 | 广安市 | 72 | 39 | 20 | 9 | 4 |  | 931903 | 687866 | 487056 | 12934 | 11353 | 105712 |
| 2020 | 广安市 | 48 | 30 | 11 | 4 |  | 3 | 575328 | 454874 | 270464 | 6462 | 8603 | 132118 |
| 2021 | 广安市 | 30 | 17 | 8 | 1 | 2 | 2 | 613942 | 199629 | 179688 | 7000 | 6162 | 87964 |
| 2022 | 广安市 | 23 | 11 | 11 | 1 |  |  | 268594 | 116861 | 100538 | 4048 | 9531 | 57503 |
| 2023 | 广安市 | 20 | 5 | 13 | 2 |  |  | 74238 | 82847 | 29000 | 1300 | 7275 | 41169 |
| 2024 | 广安市 | 16 | 6 | 9 | 1 |  |  | 168738 | 74442 | 62902 | 2460 | 3210 | 30039 |
| 2025 | 广安市 | 8 | 4 | 4 |  |  |  | 68338 | 26973 | 23398 | 1205 | 5138 | 23793 |
| 广安区 | 合计 | 23 | 9 | 12 | 1 | 1 |  | 353100 | 145120 | 113750 | 2400 | 29479 | 73911 |
| 2019 | 广安区 | 9 | 5 | 4 |  |  |  | 32400 | 33380 | 15600 |  | 3778 | 14234 |
| 2020 | 广安区 | 5 | 4 | 1 |  |  |  | 21300 | 22500 | 11500 |  | 3354 | 15170 |
| 2021 | 广安区 | 1 |  |  |  | 1 |  | 162000 | 30000 | 42000 | 2000 | 1650 | 9329 |
| 2022 | 广安区 | 3 |  | 3 |  |  |  | 63000 | 19600 | 21400 | 200 | 8079 | 9356 |
| 2023 | 广安区 | 3 |  | 2 | 1 |  |  | 13400 | 23640 | 1450 |  | 6570 | 10371 |
| 2024 | 广安区 | 2 |  | 2 |  |  |  | 61000 | 16000 | 21800 | 200 | 1622 | 8112 |
| 2025 | 广安区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4426 | 7339 |
| 前锋区 | 合计 | 10 | 6 | 2 | 1 |  | 1 | 32750 | 151290 | 74476 | 1860 | 1248 | 31126 |
| 2019 | 前锋区 | 4 | 2 | 1 | 1 |  |  | 6040 | 132627 | 62776 | 1560 | 145 | 25137 |
| 2020 | 前锋区 | 5 | 3 | 1 |  |  | 1 | 20410 | 14455 | 8325 | 240 | 173 | 3988 |
| 2021 | 前锋区 | 1 | 1 |  |  |  |  | 6300 | 4208 | 3375 | 60 | 861 | 1932 |
| 2022 | 前锋区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 | 69 |
| 2023 | 前锋区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 | 前锋区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 | 前锋区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 岳池县 | 合计 | 59 | 27 | 25 | 5 | 1 | 1 | 570705 | 344142 | 231046 | 8260 | 4079 | 98997 |
| 2019 | 岳池县 | 7 | 5 | 1 | 1 |  |  | 86796 | 81665 | 79221 | 1500 | 905 | 7160 |
| 2020 | 岳池县 | 7 | 4 | 1 | 1 |  | 1 | 78000 | 63025 | 43775 | 1600 | 453 | 14154 |
| 2021 | 岳池县 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 211609 | 61292 | 33675 | 1500 | 1589 | 16502 |
| 2022 | 岳池县 | 9 | 4 | 5 |  |  |  | 82300 | 43570 | 29300 | 1610 | 252 | 20182 |
| 2023 | 岳池县 | 14 | 4 | 9 | 1 |  |  | 51600 | 50040 | 23500 | 850 | 329 | 19649 |
| 2024 | 岳池县 | 11 | 5 | 5 | 1 |  |  | 39100 | 35130 | 15775 | 850 | 294 | 13253 |
| 2025 | 岳池县 | 5 | 2 | 3 |  |  |  | 21300 | 9420 | 5800 | 350 | 257 | 8097 |
| 武胜县 | 合计 | 38 | 22 | 8 | 5 | 2 | 1 | 314812 | 200913 | 142514 | 8350 | 2891 | 58598 |
| 2019 | 武胜县 | 15 | 6 | 2 | 5 | 2 |  | 79420 | 71143 | 39001 | 2420 | 1141 | 9311 |
| 2020 | 武胜县 | 6 | 3 | 2 |  |  | 1 | 31738 | 30214 | 23224 | 760 | 597 | 13499 |
| 2021 | 武胜县 | 6 | 5 | 1 |  |  |  | 34386 | 30352 | 14850 | 1520 | 332 | 14337 |
| 2022 | 武胜县 | 6 | 5 | 1 |  |  |  | 65954 | 29795 | 26283 | 1640 | 348 | 6976 |
| 2023 | 武胜县 | 1 | 1 |  |  |  |  | 9238 | 6005 | 4050 | 400 | 59 | 4015 |
| 2024 | 武胜县 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 47038 | 16702 | 17508 | 760 | 207 | 3031 |
| 2025 | 武胜县 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 47038 | 16702 | 17598 | 850 | 207 | 7429 |
| 邻水县 | 合计 | 37 | 20 | 12 | 3 | 1 | 1 | 794830 | 381324 | 312814 | 6707 | 7764 | 105251 |
| 2019 | 邻水县 | 17 | 9 | 6 | 1 | 1 |  | 460870 | 230499 | 176379 | 3619 | 3863 | 19294 |
| 2020 | 邻水县 | 11 | 8 | 2 | 1 |  |  | 208860 | 104511 | 87205 | 1690 | 1477 | 32527 |
| 2021 | 邻水县 | 6 | 2 | 3 |  |  | 1 | 72800 | 29418 | 28375 | 850 | 654 | 30221 |
| 2022 | 邻水县 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  | 52300 | 16896 | 20855 | 548 | 691 | 15182 |
| 2023 | 邻水县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162 | 5662 |
| 2024 | 邻水县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 791 | 2239 |
| 2025 | 邻水县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 | 126 |
| 华蓥市 | 合计 | 15 | 7 | 5 | 2 | 1 |  | 172200 | 91720 | 71600 | 1740 | 1457 | 28492 |
| 2019 | 华蓥市 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 111400 | 49770 | 46475 | 1090 | 446 | 6053 |
| 2020 | 华蓥市 | 6 | 4 | 1 | 1 |  |  | 20800 | 20950 | 10125 | 450 | 173 | 8430 |
| 2021 | 华蓥市 | 1 |  | 1 |  |  |  | 40000 | 15500 | 15000 | 200 | 571 | 6697 |
| 2022 | 华蓥市 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 3500 |  |  |  | 4761 |
| 2023 | 华蓥市 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2000 |  |  | 92 | 1127 |
| 2024 | 华蓥市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 | 850 |
| 2025 | 华蓥市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 | 574 |
| 经开区 | 合计 | 9 | 4 | 5 |  |  |  | 62100 | 34816 | 28763 | 2255 | 525 | 11081 |
| 2019 | 经开区 | 4 | 2 | 2 |  |  |  | 34200 | 17108 | 17569 | 1100 | 235 | 5535 |
| 2020 | 经开区 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 4427 |  | 150 | 58 | 1093 |
| 2021 | 经开区 | 1 | 1 |  |  |  |  | 6300 | 4658 | 3375 | 300 | 57 | 1457 |
| 2022 | 经开区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023 | 经开区 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1162 |  | 50 | 20 | 302 |
| 2024 | 经开区 | 1 |  | 1 |  |  |  | 21600 | 6610 | 7819 | 650 | 136 | 2500 |
| 2025 | 经开区 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 851 |  | 5 | 19 | 194 |
| 枣山园区 | 合计 | 7 | 3 | 4 |  |  |  | 118032 | 57786 | 48910 | 1536 | 555 | 16095 |
| 2019 | 枣山园区 | 5 | 2 | 3 |  |  |  | 96237 | 54086 | 36210 | 1386 | 507 | 14522 |
| 2020 | 枣山园区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 | 枣山园区 | 1 |  | 1 |  |  |  | 16755 | 200 | 10000 | 100 |  | 640 |
| 2022 | 枣山园区 | 1 | 1 |  |  |  |  | 5040 | 3500 | 2700 | 50 | 32 | 917 |
| 2023 | 枣山园区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 | 枣山园区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 | 枣山园区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 16 |
| 协兴园区 | 合计 | 10 | 8 | 2 |  |  |  | 85320 | 35804 | 35724 | 251 | 617 | 9814 |
| 2019 | 协兴园区 | 3 | 3 |  |  |  |  | 11940 | 9174 | 7075 | 59 | 134 | 2381 |
| 2020 | 协兴园区 | 3 | 2 | 1 |  |  |  | 30060 | 11043 | 11070 | 72 | 124 | 2958 |
| 2021 | 协兴园区 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | 43320 | 15587 | 17579 | 120 | 184 | 4300 |
| 2022 | 协兴园区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 60 |
| 2023 | 协兴园区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 | 43 |
| 2024 | 协兴园区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 | 54 |
| 2025 | 协兴园区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 18 |
| 市本级 | 合计 | 9 | 6 | 1 | 1 |  | 1 | 197232 | 200577 | 93449 | 2050 | 2657 | 44933 |
| 2019 | 市本级 | 2 | 2 |  |  |  |  | 12600 | 8414 | 6750 | 200 | 199 | 2085 |
| 2020 | 市本级 | 4 | 2 | 1 | 1 |  |  | 164160 | 183749 | 75240 | 1500 | 2194 | 40299 |
| 2021 | 市本级 | 3 | 2 |  |  |  | 1 | 20472 | 8414 | 11459 | 350 | 264 | 2549 |

说明：资金来源，争取中省专项资金和同级财政预算安排。