附件2

广安市2021年1—10月市自办30件民生实事完成情况统计表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目内容 | 一、为300个村安装路灯（个村） | 二、新修农村人行便民桥100座（座） | 三、修建农村稻田便民路50公里（公里） | 四、建设150公里通组路（公里） | 五、实施农村电网升级改造工程（万元） | 六、启动西溪、平安、中桥片区道路及管网综合改造 | 七、建设公办幼儿园60所（所） |
| 全年目标任务 | 300 | 100 | 50 | 150 | 7300 | 已完成初步设计，正报审设计成果，完成总工程量的9%（**跨年度实施项目**） | 60 |
| 目标完成情况 | 已完成249个村，完成总工程量的87.54% | 已完成70座，其余正在加紧实施 | 已完成47.8公里，其余正在加紧实施 | 124 | 完成总工程量的93% | 投入使用29所，主体完工附属建设26所，正在进行基础施工5所 |
| 目标完成比例（%） | 87 | 96 | 82.67 | 93 |

广安市2021年1—10月市自办30件民生实事完成情况统计表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目内容 | 八、新（续、扩）建义务教育学校20所(所) | | | 九、改（扩）建寄宿制学校16所（所） | 十、资助2000名贫困大学新生（名） | 十一、实施农村留守儿童“童伴计划”工程（个） |
| 秋季投用（所） | 主体完工（所） | 开工建设（所） |
| 全年目标任务 | 6 | 5 | 9 | 16 | 2000 | 47 |
| 目标完成情况 | 6 | 5 | 主体完工3所、基础施工4所，方案设计2所 | 已投用13所、基础施工3所 | 2064 | 47 |
| 目标完成比例（%） | 100 | 100 | 90 | 90 | 103.2 | 100 |

广安市2021年1—10月市自办30件民生实事完成情况统计表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目内容 | 十二、实施“巴蜀科技云”服务工程 | | | | | | |
| 科技工作者 注册数（个） | 企事业单位注册数（家） | 科技所能所需数量（条） | 科研项目科技成果数量（个） | 交易金额 （万元） | 精准科普服务群众数（人） | 精准科普服务量 （人次） |
| 全年目标任务 | 40000 | 9100 | 20000 | 300 | 30000 | 75000 | 6300000 |
| 目标完成情况 | 50941 | 9593 | 22471 | 311 | 48998.8989 | 69664 | 12094750 |
| 目标完成比例（%） | 127.35 | 105.42 | 112.36 | 103.67 | 163.33 | 92.89 | 191.98 |

广安市2021年1—10月市自办30件民生实事完成情况统计表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目内容 | 十三、创业担保贴息贷款8000万元  （万元） | 十四、为2000户独居老人安装热水器（户） | 十五、减免城镇低保家庭有线电视收视费（户） | 十六、救助重特大疾病患者10000人次（人次） | 十七、发展易地扶贫搬迁10个集中安置区后续扶持产业（个） | | 十八、建设城区养老服务综合体15个（个） |
| 集中安置区（个） | 资金投入  （万元） |
| 全年目标任务 | 8000 | 2000 | 34912 | 10000 | 10 | 500 | 15 |
| 目标完成情况 | 9233 | 完成总工程量100.06% | 33335 | 14025 | 完成建设任务的89.5% | | 完成总工程量的81.93% |
| 目标完成比例（%） | 115.41 | 95.48 | 140.25 |

广安市2021年1—10月市自办30件民生实事完成情况统计表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目内容 | 十九、建设城区示范养老服务驿站35个（个） | 二十、实现全市符合条件的人员养老金发放全覆盖（万人） | | | 二十一、城乡居民基本医疗保险财政补助标准提高到每年580元（万人） | 二十二、152个行政村生活污水处理（个） | 二十三、对100个散居楼栋和无物管小区化粪池及管网进行清掏（个） |
| 城居保 | 企保 | 机关保 |
| 全年目标任务 | 35 | 63.6 | 23.2 | 3.1 | 360 | 152 | 100 |
| 目标完成情况 | 完成总工程量的94.57% | 67.51 | 25.07 | 3.40 | 360.11 | 完成总工程量的79% | 165 |
| 目标完成比例（%） | 106.14 | 108.08 | 109.68 | 100.03 | 165 |

广安市2021年1—10月市自办30件民生实事完成情况统计表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目内容 | 二十四、新（改）建公厕30座（座） | 二十五、建设400个智慧安防小区（个） | 二十六、对25个城镇老旧小区示范项目实施综合改造（个） | 二十七、改（扩）建8所社区卫生服务中心（所） | 二十八、对600名贫困白内障患者实施免费复明手术（例） | 二十九、对符合条件自愿申请有康复需求的160名儿童进行康复训练服务（名） | 三十、在100处老旧小区、社区或公园安装体育器材（处） |
| 全年目标任务 | 30 | 400 | 25 | 8 | 600 | 160 | 100 |
| 目标完成情况 | 完工28座，在建2座 | 185 | 完成年度任务80% | 完成建设6所，正在招标挂网2所 | 683 | 175 | 100 |
| 目标完成比例（%） | 96.67 | 46.25 | 88.13 | 113.83 | 109.38 | 100 |