附件2

广安市2024年30件民生实事目标任务、资金分解和进度安排

一、为249个行政村安装太阳能路灯

| 项目内容 | 目标任务 （个） | 计划安排资金（万元） |  |  |  |  | 项目执行和资金拨付 进度安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央资金 | 省级资金 |  | 市县资金 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 市财政资金 | 县（市、区）、广安经开区财政资金 |  |  |
| 市级分管领导 | 王飞虎 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市直责任单位 | 市农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 全市任务 | 249 |  |  |  | 249 | 2532 | 项目执行进度：6月底前完成目标任务70%，7月底前全面完成目标任务。 资金拨付进度：6月底前拨付进度达到30%，8月底前拨付进度达到70%，11月底前拨付进度达到100%。 |  |
| 广安区 | 40 |  |  |  | 40 | 280 |  |  |
| 前锋区 | 10 |  |  |  | 10 | 76 |  |  |
| 华蓥市 | 20 |  |  |  | 20 | 180 |  |  |
| 岳池县 | 90 |  |  |  | 90 | 1029 |  |  |
| 武胜县 | 44 |  |  |  | 44 | 620 |  |  |
| 邻水县 | 41 |  |  |  | 41 | 287 |  |  |
| 广安经开区 | 4 |  |  |  | 4 | 60 |  |  |
| 市本级 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、新（改）建高标准农田15万亩

| 项目内容 | 目标任务 （万亩） |  | 计划安排资金（万元） |  |  |  | 项目执行和资金拨付 进度安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 完成 | 开工 | 中央资金 | 省级资金 | 市县资金 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 市财政资金 | 县（市、区）、广安经开区财政资金 |  |  |
| 市级分管领导 | 王飞虎 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市直责任单位 | 市农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 全市任务 | 10 | 5 | 11000 |  | 250 | 3750 | 项目执行进度：1.完工10万亩3月底前开工，6月底前完成目标任务50%，9月底前完成目标任务70%；12月底前全面完成目标任务。2.开工5万亩6月底前完成项目方案批复；9月底前开工建设，12月底前基本完成建设任务。 资金拨付进度：完工10万亩6月底前拨付进度达到30%；9月底前拨付进度达到50%；12月底前拨付进度达到70%。 |  |
| 广安区 | 5 | 1 |  |  | 125 | 1875 |  |  |
| 前锋区 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 华蓥市 | 1 |  |  |  | 25 | 375 |  |  |
| 岳池县 | 2 |  |  |  | 50 | 750 |  |  |
| 武胜县 | 2 |  |  |  | 50 | 750 |  |  |
| 邻水县 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 广安经开区 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 市本级 |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、新建农村人行便民桥10座

| 项目内容 | 目标任务 （座） | 计划安排资金（万元） |  |  |  |  | 项目执行和资金拨付 进度安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央资金 | 省级资金 |  | 市县资金 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 市财政资金 | 县（市、区）、广安经开区财政资金 |  |  |
| 市级分管领导 | 王飞虎 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市直责任单位 | 市农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 全市任务 | 10 |  |  |  | 20 | 80 | 项目执行进度：6月底前完成目标任务40%， 9月底前完成目标任务75%，12月底前完成目标任务的100%。 资金拨付进度： 9月底前拨付进度达到50%，12月底前拨付进度达到100%。 |  |
| 广安区 | 3 |  |  |  | 6 | 24 |  |  |
| 前锋区 | 1 |  |  |  | 2 | 8 |  |  |
| 华蓥市 | 1 |  |  |  | 2 | 8 |  |  |
| 岳池县 | 2 |  |  |  | 4 | 16 |  |  |
| 武胜县 | 1 |  |  |  | 2 | 8 |  |  |
| 邻水县 | 1 |  |  |  | 2 | 8 |  |  |
| 广安经开区 | 1 |  |  |  | 2 | 8 |  |  |
| 市本级 |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、农村饮水工程维修养护65处

| 项目内容 | 目标任务 （处） | 计划安排资金（万元） |  |  |  |  | 项目执行和资金拨付 进度安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央资金 | 省级资金 |  | 市县资金 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 市财政资金 | 县（市、区）、广安经开区财政资金 |  |  |
| 市级分管领导 | 王飞虎 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市直责任单位 | 市水务局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 全市任务 | 65 |  |  |  | 130 | 195 | 项目执行进度：6月底完成目标任务10%，9月底前完成目标任务75%，11月底前全面完成目标任务。 资金拨付进度：9月底前拨付进度达到75%；11月底前拨付进度达到100%。 |  |
| 广安区 | 12 |  |  |  | 24 | 36 |  |  |
| 前锋区 | 5 |  |  |  | 10 | 15 |  |  |
| 华蓥市 | 5 |  |  |  | 10 | 15 |  |  |
| 岳池县 | 13 |  |  |  | 26 | 39 |  |  |
| 武胜县 | 12 |  |  |  | 24 | 36 |  |  |
| 邻水县 | 13 |  |  |  | 26 | 39 |  |  |
| 广安经开区 | 5 |  |  |  | 10 | 15 |  |  |
| 市本级 |  |  |  |  |  |  |  |  |

五、新建（维修、整治）农村小微水利100处

| 项目内容 | 目标任务 （处） | 计划安排资金（万元） |  |  |  |  | 项目执行和资金拨付 进度安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央资金 | 省级资金 |  | 市县资金 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 市财政资金 | 县（市、区）、广安经开区财政资金 |  |  |
| 市级分管领导 | 王飞虎 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市直责任单位 | 市水务局，市农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 全市任务 | 100 | 430.5 |  | 1040 | 12 | 108 | 项目建设进度：6月底前完成目标任务40%，9月底前完成目标任务75%，12月底前全面完成目标任务。 资金拨付进度：9月底前拨付进度达到50%，12月底前拨付进度达到100%。 |  |
| 广安区 | 26 | 150 |  | 400 | 2 | 18 |  |  |
| 前锋区 | 2 | 0.5 |  |  | 1 | 9 |  |  |
| 华蓥市 | 8 |  |  | 130 | 2 | 18 |  |  |
| 岳池县 | 8 |  |  | 90 | 2 | 18 |  |  |
| 武胜县 | 36 | 180 |  | 220 | 2 | 18 |  |  |
| 邻水县 | 19 | 100 |  | 200 | 2 | 18 |  |  |
| 广安经开区 | 1 |  |  |  | 1 | 9 |  |  |
| 市本级 |  |  |  |  |  |  |  |  |

六、新（改）建农村公路100公里

| 项目内容 | 目标任务 （公里） | 计划安排资金（万元） |  |  |  |  | 项目执行和资金拨付 进度安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央资金 | 省级资金 |  | 市县资金 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 市财政资金 | 县（市、区）、广安经开区财政资金 |  |  |
| 市级分管领导 | 米 亮 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市直责任单位 | 市交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 全市任务 | 100 |  |  | 3000 |  | 4000 | 项目执行进度：6月底前完成目标任务30%，9月底前完成目标任务50%，12月底前全面完成目标任务。 资金拨付进度：6月底前拨付进度达到20%，9月底前拨付进度达到50%，12月底前经验收合格后完成拨付。 |  |
| 广安区 | 21 |  |  | 630 |  | 840 |  |  |
| 前锋区 | 5 |  |  | 150 |  | 200 |  |  |
| 华蓥市 | 11 |  |  | 330 |  | 440 |  |  |
| 岳池县 | 21 |  |  | 630 |  | 840 |  |  |
| 武胜县 | 21 |  |  | 630 |  | 840 |  |  |
| 邻水县 | 21 |  |  | 630 |  | 840 |  |  |
| 广安经开区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市本级 |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、养护提质农村公路13000公里

| 项目内容 | 目标任务 （公里） | 计划安排资金（万元） |  |  |  |  | 项目执行和资金拨付 进度安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央资金 | 省级资金 |  | 市县资金 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 市财政资金 | 县（市、区）、广安经开区财政资金 |  |  |
| 市级分管领导 | 米 亮 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市直责任单位 | 市交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 全市任务 | 13000 |  |  | 1800 | 1200 | 3000 | 项目执行进度：4月底前完成目标任务30%，6月底前完成目标任务50%，9月底前完成目标任务75%，11月底前全面完成目标任务。 资金拨付进度：9月底前拨付进度达到50%，12月底前拨付进度达到100%。 |  |
| 广安区 | 2400 |  |  | 290 | 195 | 485 |  |  |
| 前锋区 | 800 |  |  | 140 | 95 | 235 |  |  |
| 华蓥市 | 950 |  |  | 120 | 80 | 200 |  |  |
| 岳池县 | 2350 |  |  | 350 | 235 | 585 |  |  |
| 武胜县 | 2700 |  |  | 370 | 245 | 615 |  |  |
| 邻水县 | 3650 |  |  | 500 | 330 | 830 |  |  |
| 广安经开区 | 150 |  |  | 30 | 20 | 50 |  |  |
| 市本级 |  |  |  |  |  |  |  |  |

八、西溪河生态综合治理E号桥至五福桥段

| 项目内容 | 目标任务 （公里） | 计划安排资金（万元） |  |  |  |  | 项目执行和资金拨付 进度安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央资金 | 省级资金 |  | 市县资金 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 市财政资金 | 县（市、区）、广安经开区财政资金 |  |  |
| 市级分管领导 | 米 亮 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市直责任单位 | 市住房城乡建设局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 全市任务 | 3 | 10000 |  |  | 11000 |  | 项目执行进度：6月底前完成目标任务50%，9月底前完成目标任务70%，12月底前全面完成目标任务。 资金拨付进度：按照合同约定拨付资金，12月底前经验收合格后（完成确认产值）资金拨付进度达到80%。 |  |
| 广安区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前锋区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 华蓥市 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 岳池县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 武胜县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 邻水县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 广安经开区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市本级 | 3 | 10000 |  |  | 11000 |  |  |  |

九、改造80个老旧小区弱电“蜘蛛网”

| 项目内容 | 目标任务 （个） | 计划安排资金（万元） |  |  |  |  | 项目执行和资金拨付 进度安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央资金 | 省级资金 |  | 市县资金 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 市财政资金 | 县（市、区）、广安经开区财政资金 |  |  |
| 市级分管领导 | 蒋春华 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市直责任单位 | 市经济信息化局、市住房城乡建设局、市文化广电旅游局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 全市任务 | 80 |  |  |  | 160 | 800 | 项目执行进度：6月底前启动，9月底前完成目标任务30%，12月底前全面完成目标任务。 资金拨付进度：9月底前拨付进度达到30%，12月底前拨付进度达到100%。 |  |
| 广安区 | 17 |  |  |  | 34 | 170 |  |  |
| 前锋区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 华蓥市 | 11 |  |  |  | 22 | 110 |  |  |
| 岳池县 | 17 |  |  |  | 34 | 170 |  |  |
| 武胜县 | 17 |  |  |  | 34 | 170 |  |  |
| 邻水县 | 18 |  |  |  | 36 | 180 |  |  |
| 广安经开区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市本级 |  |  |  |  |  |  |  |  |

十、对50个村实施农村电网改造

| 项目内容 | 目标任务 （个） | 计划安排资金（万元） |  |  |  |  | 项目执行和资金拨付 进度安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央资金 | 省级资金 |  | 市县资金 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 市财政资金 | 县（市、区）、广安经开区财政资金 |  |  |
| 市级分管领导 | 刘襄渝 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市直责任单位 | 市发展改革委 |  |  |  |  |  |  |  |
| 全市任务 | 50 |  |  | 8700 |  |  | 项目执行进度：6月底前全面开工，12月底前全面完成目标任务。 资金拨付进度：12月底前拨付进度达到100%。 |  |
| 广安区 | 12 |  |  | 1103 |  |  |  |  |
| 前锋区 | 2 |  |  | 125 |  |  |  |  |
| 华蓥市 | 2 |  |  | 700 |  |  |  |  |
| 岳池县 | 11 |  |  | 972 |  |  |  |  |
| 武胜县 | 12 |  |  | 3098 |  |  |  |  |
| 邻水县 | 11 |  |  | 2702 |  |  |  |  |
| 广安经开区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市本级 |  |  |  |  |  |  |  |  |

十一、新建城市公园4座

| 项目内容 | 目标任务 （座） | 计划安排资金（万元） |  |  |  |  | 项目执行和资金拨付 进度安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央资金 | 省级资金 |  | 市县资金 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 市财政资金 | 县（市、区）、广安经开区财政资金 |  |  |
| 市级分管领导 | 米 亮 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市直责任单位 | 市住房城乡建设局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 全市任务 | 4 |  |  |  |  | 12800 | 项目执行进度：6月底前完成目标任务50%，9月底前完成目标任务70%，12月底前全面完成目标任务。 资金拨付进度：按合同约定拨付，12月底前经验收合格后资金拨付进度达到40%。 |  |
| 广安区 | 1 |  |  |  |  | 2800 |  |  |
| 前锋区 | 1 |  |  |  |  | 600 |  |  |
| 华蓥市 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 岳池县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 武胜县 | 1 |  |  |  |  | 2900 |  |  |
| 邻水县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 广安经开区 | 1 |  |  |  |  | 6500 |  |  |
| 市本级 |  |  |  |  |  |  |  |  |

十二、新（改、扩）建公厕30座

| 项目内容 | 目标任务 （座） |  | 计划安排资金（万元） |  |  |  |  | 项目执行和资金拨付 进度安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 城区 | 中心 乡镇 | 中央资金 | 省级资金 |  | 市县资金 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 市财政资金 | 县（市、区）、广安经开区财政资金 |  |  |
| 市级分管领导 | 米 亮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市直责任单位 | 市住房城乡建设局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全市任务 | 10 | 20 |  |  |  | 100 | 267 | 项目执行进度：6月底前完成目标任务20%，9月底前完成目标任务50%，12月底前全面完成目标任务。 资金拨付进度：按照合同约定拨付资金，12月底前经验收合格后资金拨付进度达到70%。 |  |
| 广安区 | 1 | 4 |  |  |  | 20 | 37 |  |  |
| 前锋区 | 1 | 2 |  |  |  | 10 | 30 |  |  |
| 华蓥市 | 2 | 2 |  |  |  | 10 | 50 |  |  |
| 岳池县 |  | 4 |  |  |  | 20 | 20 |  |  |
| 武胜县 | 5 | 4 |  |  |  | 20 | 60 |  |  |
| 邻水县 |  | 4 |  |  |  | 20 | 20 |  |  |
| 广安经开区 | 1 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |
| 市本级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

十三、全市中小学校（幼儿园）教室及功能室灯光改造4500间

| 项目内容 | 目标任务 （间） | 计划安排资金（万元） |  |  |  |  | 项目执行和资金拨付 进度安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央资金 | 省级资金 |  | 市县资金 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 市财政资金 | 县（市、区）、广安经开区财政资金 |  |  |
| 市级分管领导 | 肖伟华 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市直责任单位 | 市教育体育局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 全市任务 | 4500 | 3600 |  | 1000 | 200 | 600 | 项目执行进度：9月底前完成目标任务80%，12月底前全面完成目标任务。 资金拨付进度：资金拨付总额以项目采购中标金额为准，9月底前拨付进度达到60%，12月底前拨付进度达到100%（质保金等除外）。 |  |
| 广安区 | 730 | 608 |  | 168 |  | 100 |  |  |
| 前锋区 | 200 | 164 |  | 46 |  | 30 |  |  |
| 华蓥市 | 660 | 562 |  | 140 |  | 90 |  |  |
| 岳池县 | 1100 | 915 |  | 255 |  | 150 |  |  |
| 武胜县 | 440 | 368 |  | 100 |  | 60 |  |  |
| 邻水县 | 1130 | 936 |  | 260 |  | 160 |  |  |
| 广安经开区 | 60 | 47 |  | 15 |  | 10 |  |  |
| 市本级 | 180 |  |  | 16 | 200 |  |  |  |

十四、对2.3万家庭经济困难的普通高中生免学费

| 项目内容 | 目标任务 （万名） | 计划安排资金（万元） |  |  |  |  | 项目执行和资金拨付 进度安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央资金 | 省级资金 |  | 市县资金 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 市财政资金 | 县（市、区）、广安经开区财政资金 |  |  |
| 市级分管领导 | 肖伟华 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市直责任单位 | 市教育体育局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 全市任务 | 2.27 | 348.5 |  | 573.67 | 123.24 | 747.35 | 项目执行进度：春秋季学期分别于5月底前、12月底前实现应助尽助。 资金拨付进度：5月底前拨付进度达到50%，12月底前拨付进度达到100%。 | 据实 补助项目 |
| 广安区 | 0.50 | 64.11 |  | 105.54 | 37.7 | 169.65 |  |  |
| 前锋区 | 0.09 | 13.3 |  | 21.89 | 7.82 | 35.2 |  |  |
| 华蓥市 | 0.15 | 24.57 |  | 40.44 |  | 53.19 |  |  |
| 岳池县 | 0.45 | 77.82 |  | 128.1 |  | 168.48 |  |  |
| 武胜县 | 0.35 | 56.38 |  | 92.81 |  | 122.06 |  |  |
| 邻水县 | 0.50 | 81.16 |  | 133.61 |  | 175.73 |  |  |
| 广安经开区 | 0.08 | 8.71 |  | 14.33 | 5.12 | 23.04 |  |  |
| 市本级 | 0.15 | 22.45 |  | 36.95 | 72.6 |  |  |  |

十五、实施智慧科普工程

| 项目内容 | 目标任务 |  | 计划安排资金（万元） |  |  |  | 项目执行和资金拨付 进度安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 科普服务群众（人） | 科普服务量 （人次） | 中央资金 | 省级资金 | 市县资金 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 市财政资金 | 县（市、区）、广安经开区财政资金 |  |  |
| 市级分管领导 | 金明红 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市直责任单位 | 市科协、市科技局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 全市任务 | 10000 | 4000000 |  | 70 | 70 | 70 | 项目执行进度：7月底前完成目标任务50%，11月底前全面完成目标任务。 资金拨付进度：7月底前拨付进度达到50%，11月底前拨付进度达到100%。 |  |
| 广安区 | 1781 | 840261 |  | 10 | 11 | 10 |  |  |
| 前锋区 | 728 | 250688 |  | 10 | 13 | 10 |  |  |
| 华蓥市 | 938 | 334675 |  | 10 | 11 | 10 |  |  |
| 岳池县 | 2274 | 912779 |  | 11 | 8 | 10 |  |  |
| 武胜县 | 1774 | 683155 |  | 10 | 11 | 10 |  |  |
| 邻水县 | 2205 | 869508 |  | 11.1 | 11 | 10 |  |  |
| 广安经开区 | 300 | 108934 |  | 7.9 | 5 | 10 |  |  |
| 市本级 |  |  |  |  |  |  |  |  |

十六、新建中小学幼儿园校园智慧安防设施700处

| 项目内容 | 目标任务 （处） | 计划安排资金（万元） |  |  |  |  | 项目执行和资金拨付 进度安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央资金 | 省级资金 |  | 市县资金 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 市财政资金 | 县（市、区）、广安经开区财政资金 |  |  |
| 市级分管领导 | 钟 静 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市直责任单位 | 市公安局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 全市任务 | 700 |  |  |  |  | 1400 | 项目执行进度：8月底前完成项目招标；10月底前完成目标任务30%；12月底前全面完成目标任务。 资金拨付进度：12月底前拨付进度达到30%，后续运维资金每年据实结算。 |  |
| 广安区 | 161 |  |  |  |  | 322 |  |  |
| 前锋区 | 26 |  |  |  |  | 52 |  |  |
| 华蓥市 | 60 |  |  |  |  | 120 |  |  |
| 岳池县 | 108 |  |  |  |  | 216 |  |  |
| 武胜县 | 124 |  |  |  |  | 248 |  |  |
| 邻水县 | 180 |  |  |  |  | 360 |  |  |
| 广安经开区 | 41 |  |  |  |  | 82 |  |  |
| 市本级 |  |  |  |  |  |  |  |  |

十七、文化惠民下乡演出300场

| 项目内容 | 目标任务 （场） | 计划安排资金（万元） |  |  |  |  | 项目执行和资金拨付 进度安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央资金 | 省级资金 |  | 市县资金 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 市财政资金 | 县（市、区）、广安经开区财政资金 |  |  |
| 市级分管领导 | 肖伟华 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市直责任单位 | 市文化广电旅游局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 全市任务 | 300 |  |  |  | 45 | 105 | 项目执行进度：6月底前完成目标任务50%，9月底前完成目标任务75%，12月底前全面完成目标任务。 资金拨付进度： 6月底前拨付进度达到50%，9月底前拨付进度达到75%，12月底前拨付进度达到100%。 | 每个乡镇全年不少于2场 |
| 广安区 | 56 |  |  |  | 8.4 | 19.6 |  |  |
| 前锋区 | 22 |  |  |  | 3.3 | 7.7 |  |  |
| 华蓥市 | 30 |  |  |  | 4.5 | 10.5 |  |  |
| 岳池县 | 64 |  |  |  | 9.6 | 22.4 |  |  |
| 武胜县 | 56 |  |  |  | 8.4 | 19.6 |  |  |
| 邻水县 | 60 |  |  |  | 9 | 21 |  |  |
| 广安经开区 | 12 |  |  |  | 1.8 | 4.2 |  |  |
| 市本级 |  |  |  |  |  |  |  |  |

十八、稳步提高城乡居民基本医疗保险财政补助标准，达到每人每年不低于670元

| 项目内容 | 目标任务 （万人） | 计划安排资金（万元） |  |  |  |  | 项目执行和资金拨付 进度安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央资金 | 省级资金 |  | 市县资金 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 市财政资金 | 县（市、区）、广安经开区财政资金 |  |  |
| 市级分管领导 | 王飞虎 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市直责任单位 | 市医疗保障局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 全市任务 | 329 | 176333.39 |  | 24614.17 | 902.20 | 18583.74 | 项目执行进度：对符合条件的城乡居民医保参保人给予财政补助，12月底前全面完成目标任务。 资金拨付进度：12月底前拨付进度达到100%。 | 据实 补助项目 |
| 广安区 | 56.4 |  |  |  |  | 2776.44 |  |  |
| 前锋区 | 22.12 |  |  |  |  | 1088.92 |  |  |
| 华蓥市 | 25.1 |  |  |  |  | 1486.62 |  |  |
| 岳池县 | 84.11 |  |  |  |  | 4981.65 |  |  |
| 武胜县 | 57.03 |  |  |  |  | 3377.76 |  |  |
| 邻水县 | 72.54 |  |  |  |  | 4296.38 |  |  |
| 广安经开区 | 11.7 |  |  |  |  | 575.97 |  |  |
| 市本级 |  |  |  |  |  |  |  |  |

十九、为全市21.24万名初中及以上青少年学生提供心理健康筛查

| 项目内容 | 目标任务 （万名） | 计划安排资金（万元） |  |  |  |  | 项目执行和资金拨付 进度安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央资金 | 省级资金 |  | 市县资金 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 市财政资金 | 县（市、区）、广安经开区财政资金 |  |  |
| 市级分管领导 | 王飞虎 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市直责任单位 | 市卫生健康委、市教育体育局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 全市任务 | 21.24 |  |  |  | 228.4 | 196.4 | 项目执行进度：6月底前启动项目，7月底前完成目标任务20%，10月底前完成目标任务80%，12月底前全面完成目标任务。 资金拨付进度：7月底前拨付进度达到20%，10月底前拨付进度达到80%，12月底前拨付进度达到100%。 | 据实 补助项目 |
| 广安区 | 2.43 |  |  |  | 24.3 | 24.3 |  |  |
| 前锋区 | 1.36 |  |  |  | 13.6 | 13.6 |  |  |
| 华蓥市 | 1.83 |  |  |  | 18.3 | 18.3 |  |  |
| 岳池县 | 4.65 |  |  |  | 46.5 | 46.5 |  |  |
| 武胜县 | 3.5 |  |  |  | 35 | 35 |  |  |
| 邻水县 | 5.22 |  |  |  | 52.2 | 52.2 |  |  |
| 广安经开区 | 0.65 |  |  |  | 6.5 | 6.5 |  |  |
| 市本级 | 1.6 |  |  |  | 32 |  |  |  |

二十、减免2.7万余户城镇低保家庭有线电视收视费

| 项目内容 | 目标任务 （户） | 计划安排资金（万元） |  |  |  |  | 项目执行和资金拨付 进度安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央资金 | 省级资金 |  | 市县资金 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 市财政资金 | 县（市、区）、广安经开区财政资金 |  |  |
| 市级分管领导 | 肖伟华 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市直责任单位 | 市文化广电旅游局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 全市任务 | 27544 |  |  |  |  | 537.11 | 项目执行进度：6月底前完成目标任务50%，9月底前完成目标任务75%，12月底前全面完成目标任务。 资金拨付进度：6月底前拨付进度达到50%，9月底前拨付进度达到75%，12月底前拨付进度达到100%。 | 据实补助项目 按照《四川省发展和改革委员会关于继续执行全省有线数字电视基本收视维护费标准的通知》（川发改价格〔2019〕214号），276元/户/年标准的7折价格195元实施，差价81元由中国广电广安分公司承担。 |
| 广安区 | 4250 |  |  |  |  | 82.88 |  |  |
| 前锋区 | 2036 |  |  |  |  | 39.7 |  |  |
| 华蓥市 | 1783 |  |  |  |  | 34.77 |  |  |
| 岳池县 | 9785 |  |  |  |  | 190.81 |  |  |
| 武胜县 | 2423 |  |  |  |  | 47.25 |  |  |
| 邻水县 | 6759 |  |  |  |  | 131.8 |  |  |
| 广安经开区 | 508 |  |  |  |  | 9.9 |  |  |
| 市本级 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二十一、实施公办养老机构标准化建设30个

| 项目内容 | 目标任务 （个） | 计划安排资金（万元） |  |  |  |  | 项目执行和资金拨付 进度安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央资金 | 省级资金 |  | 市县资金 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 市财政资金 | 县（市、区）、广安经开区财政资金 |  |  |
| 市级分管领导 | 金明红 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市直责任单位 | 市民政局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 全市任务 | 30 |  |  |  | 90 | 510 | 项目执行进度：7月底前完成招投标，11月底前全面完成目标任务，12月底前完成验收。 资金拨付进度：按合同约定拨付（合同应明确与项目进度匹配的拨付比例），12月底前经验收合格后资金拨付进度达到100%。 |  |
| 广安区 | 7 |  |  |  | 21 | 119 |  |  |
| 前锋区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 华蓥市 | 4 |  |  |  | 12 | 68 |  |  |
| 岳池县 | 12 |  |  |  | 36 | 204 |  |  |
| 武胜县 | 5 |  |  |  | 15 | 85 |  |  |
| 邻水县 | 1 |  |  |  | 3 | 17 |  |  |
| 广安经开区 | 1 |  |  |  | 3 | 17 |  |  |
| 市本级 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二十二、困难重度残疾人家庭无障碍改造300户

| 项目内容 | 目标任务 （户） | 计划安排资金（万元） |  |  |  |  | 项目执行和资金拨付 进度安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央资金 | 省级资金 |  | 市县资金 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 市财政资金 | 县（市、区）、广安经开区财政资金 |  |  |
| 市级分管领导 | 王 瑛 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市直责任单位 | 市残联 |  |  |  |  |  |  |  |
| 全市任务 | 300 | 57.37 |  | 29.99 | 19.99 | 72.65 | 项目执行进度：9月底前完成目标任务70%，11月底前全面完成目标任务。 资金拨付进度：9月底前拨付进度达到50%，12月10日前拨付进度达到100%。 |  |
| 广安区 | 70 | 10.08 |  | 5.28 | 13.32 | 13.32 |  |  |
| 前锋区 | 25 | 3.6 |  | 1.88 | 4.76 | 4.76 |  |  |
| 华蓥市 | 30 | 5.1 |  | 2.7 |  | 10.2 |  |  |
| 岳池县 | 60 | 13.33 |  | 7.09 |  | 15.58 |  |  |
| 武胜县 | 50 | 10 |  | 5.19 |  | 14.81 |  |  |
| 邻水县 | 55 | 13.83 |  | 7.1 |  | 12.07 |  |  |
| 广安经开区 | 10 | 1.43 |  | 0.75 | 1.91 | 1.91 |  |  |
| 市本级 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二十三、提高养老金待遇水平，落实好国家养老保险政策，确保退休人员养老金、城乡居民养老保险待遇按时足额发放

| 项目内容 | 目标任务（万人） |  |  |  | 计划安排资金（万元） |  |  |  | 项目执行和资金 拨付进度安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计数 | 企保待遇发放数 | 机保待遇发放数 | 城乡居保待遇发放数 | 中央 资金 | 省级 资金 | 市县资金 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 市财政资金 | 县（市、区）、广安经开区财政 资金 |  |  |
| 市级分管 领导 | 刘襄渝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市直责任 单位 | 市人力资源社会保障局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全市任务 | 95.62 | 26.06 | 3.55 | 66.01 | 76211.55 | 11881.8 | 795.37 | 11086.43 | 项目执行进度：6月底前完成目标任务60%，9月底前完成目标任务75%，12月底前全面完成目标任务。 资金拨付进度：6月底前拨付进度达到50%，9月底前拨付进度达到75%，12月底前拨付进度达到100%。 | 据实 补助 项目 |
| 广安区 | 17.8 | 5.11 | 0.54 | 12.15 | 14027.72 | 2187 | 575.91 | 1611.09 |  |  |
| 前锋区 | 6.41 | 1.6 | 0.18 | 4.63 | 5345.55 | 833.4 | 219.46 | 613.94 |  |  |
| 华蓥市 | 7.41 | 3.1 | 0.3 | 4.01 | 4629.73 | 721.8 |  | 721.8 |  |  |
| 岳池县 | 24.04 | 4.84 | 0.82 | 18.38 | 21220.54 | 3308.4 |  | 3308.4 |  |  |
| 武胜县 | 18.91 | 4.6 | 0.59 | 13.72 | 15840.37 | 2469.6 |  | 2469.6 |  |  |
| 邻水县 | 18.59 | 4.65 | 0.82 | 13.12 | 15147.64 | 2361.6 |  | 2361.6 |  |  |
| 广安经开区 | 1.33 | 1.26 | 0.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市本级 | 1.13 | 0.9 | 0.23 |  |  |  |  |  |  |  |

二十四、开展创业培训1000人次

| 项目内容 | 目标任务 （人次） | 计划安排资金（万元） |  |  |  | 项目执行和资金拨付进度安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央资金 | 省级资金 | 市县资金 |  |  |  |
|  |  |  |  | 市财政资金 | 县（市、区）、广安经开区财政资金 |  |  |
| 市级分管领导 | 刘襄渝 |  |  |  |  |  |  |
| 市直责任单位 | 市人力资源社会保障局 |  |  |  |  |  |  |
| 全市任务 | 1000 |  |  | 100 |  | 项目执行进度：6月底前完成目标任务30%，9月底前完成目标任务60%，12月底前全面完成目标任务。 资金拨付进度：6月底前拨付进度达到30%，9月底前拨付进度达到60%，12月底前拨付进度达到100%。 | 据实 补助项目 |
| 广安区 | 150 |  |  | 15 |  |  |  |
| 前锋区 | 120 |  |  | 12 |  |  |  |
| 华蓥市 | 150 |  |  | 15 |  |  |  |
| 岳池县 | 180 |  |  | 18 |  |  |  |
| 武胜县 | 180 |  |  | 18 |  |  |  |
| 邻水县 | 180 |  |  | 18 |  |  |  |
| 广安经开区 | 40 |  |  | 4 |  |  |  |
| 市本级 |  |  |  |  |  |  |  |

二十五、打造零工市场10个、就业服务站20个

| 项目内容 | 目标任务 （个） |  | 计划安排资金（万元） |  |  |  | 项目执行和资金拨付进度安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 零工 市场 | 就业服务站 | 中央资金 | 省级资金 | 市县资金 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 市财政资金 | 县（市、区）、广安经开区财政资金 |  |  |
| 市级分管领导 | 刘襄渝 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市直责任单位 | 市人力资源社会保障局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 全市任务 | 10 | 20 |  | 240 |  |  | 项目执行进度：1.零工市场6月底前完成市本级1个、前锋区1个、华蓥市1个、岳池县1个、邻水县1个、经开区1个，9月底前完成市本级1个、前锋区1个、华蓥市1个、岳池县1个、武胜县1个，邻水县2个、经开区1个，12月底前全面完成目标任务。2.就业服务站6月底前完成广安区1个、前锋区1个、华蓥市1个、岳池县1个、武胜县1个、邻水县1个；9月底前完成广安区2个、前锋区2个、华蓥市2个、岳池县2个、武胜县3个、邻水县3个；12月底前全面完成目标任务。 - 资金拨付进度：6月底前拨付进度达到25%，9月底前拨付进度达到50%，12月底前拨付进度达到100%。 |  |
| 广安区 | 1 | 3 |  | 40 |  |  |  |  |
| 前锋区 | 1 | 3 |  | 25 |  |  |  |  |
| 华蓥市 | 1 | 3 |  | 30 |  |  |  |  |
| 岳池县 | 2 | 3 |  | 40 |  |  |  |  |
| 武胜县 | 1 | 4 |  | 40 |  |  |  |  |
| 邻水县 | 2（川渝高竹新区1） | 4 |  | 50 |  |  |  |  |
| 广安经开区 | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 市本级 | 1 |  |  | 5 |  |  |  |  |

二十六、全市发放创业担保贷款6亿元

| 项目内容 | 目标任务 （万元） | 计划安排资金（万元） |  |  |  | 项目执行和资金拨付 进度安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央资金 | 省级资金 | 市县资金 |  |  |  |
|  |  |  |  | 市财政资金 | 县（市、区）、广安经开区财政资金 |  |  |
| 市级分管领导 | 刘襄渝 |  |  |  |  |  |  |
| 市直责任单位 | 市人力资源社会保障局 |  |  |  |  |  |  |
| 全市任务 | 60000 | 400 |  |  |  | 项目执行进度：6月底前完成目标任务40%，9月底前完成目标任务75%，12 月底前全面完成目标任务。 资金拨付进度：9月底前拨付进度达到40%，12月底前拨付进度达到75%〔各县（市、区）、广安经开区应在每季度末完成拨付上一季度贴息资金〕。 | 财政贴息资金参照《关于印发落实中央财政支持普惠金融发展政策实施细则的通知》（川财金〔2023〕91号）文件要求、利率按照4%进行测算。2024年实际贴息资金根据中省政策据实结算。 |
| 广安区 | 10000 | 66.67 |  |  |  |  |  |
| 前锋区 | 7000 | 46.66 |  |  |  |  |  |
| 华蓥市 | 9000 | 60 |  |  |  |  |  |
| 岳池县 | 10000 | 66.67 |  |  |  |  |  |
| 武胜县 | 10000 | 66.67 |  |  |  |  |  |
| 邻水县 | 10000 | 66.67 |  |  |  |  |  |
| 广安经开区 | 4000 | 26.66 |  |  |  |  |  |
| 市本级 |  |  |  |  |  |  |  |

二十七、开发城乡公益性岗位6000个

| 项目内容 | 目标任务 （个） | 计划安排资金（万元） |  |  |  |  | 项目执行和资金拨付 进度安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央资金 | 省级资金 |  | 市县资金 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 市财政资金 | 县（市、区）、广安经开区财政资金 |  |  |
| 市级分管领导 | 刘襄渝 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市直责任单位 | 市人力资源社会保障局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 全市任务 | 6000 | 2400 |  |  |  |  | 项目执行进度：6月底前完成目标任务50%，9月底前完成目标任务75%，12月底前全面完成目标任务。 资金拨付进度：6月底前拨付进度达到50%，9月底前拨付进度达到75%，12月底前拨付进度达到100%。 | 据实 补助项目 |
| 广安区 | 720 | 288 |  |  |  |  |  |  |
| 前锋区 | 240 | 96 |  |  |  |  |  |  |
| 华蓥市 | 600 | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 岳池县 | 1320 | 528 |  |  |  |  |  |  |
| 武胜县 | 1560 | 624 |  |  |  |  |  |  |
| 邻水县 | 1440 | 576 |  |  |  |  |  |  |
| 广安经开区 | 120 | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 市本级 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二十八、西溪河下游两岸截污干渠（管）复线工程

| 项目内容 | 目标任务 （公里） | 计划安排资金（万元） |  |  |  |  | 项目执行和资金拨付 进度安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央资金 | 省级资金 |  | 市县资金 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 市财政资金 | 县（市、区）、广安经开区财政资金 |  |  |
| 市级分管领导 | 米 亮 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市直责任单位 | 市住房城乡建设局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 全市任务 | 8 | 5000 |  | 1000 |  |  | 项目执行进度：7月底前完成目标任务50%，9月底前完成目标任务70%，12月底前全面完成目标任务。 资金拨付进度：按照合同约定拨付资金，12月底前经验收合格后资金拨付进度达到70%。 |  |
| 广安区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前锋区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 华蓥市 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 岳池县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 武胜县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 邻水县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 广安经开区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市本级 | 8 | 5000 |  | 1000 |  |  |  |  |

二十九、为85个老旧小区清掏化粪池

| 项目内容 | 目标任务 （个） | 计划安排资金（万元） |  |  |  |  | 项目执行和资金拨付 进度安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央资金 | 省级资金 |  | 市县资金 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 市财政资金 | 县（市、区）、广安经开区财政资金 |  |  |
| 市级分管领导 | 米 亮 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市直责任单位 | 市住房城乡建设局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 全市任务 | 85 |  |  |  |  | 255 | 项目执行进度：7月底前完成目标任务30%，9月底前完成目标任务50%，12月底前全面完成目标任务。 资金拨付进度：7月底前拨付进度达到30%，9月底前拨付进度达到50%，12月底前拨付进度达到100%。 |  |
| 广安区 | 20 |  |  |  |  | 60 |  |  |
| 前锋区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 华蓥市 | 12 |  |  |  |  | 36 |  |  |
| 岳池县 | 20 |  |  |  |  | 60 |  |  |
| 武胜县 | 10 |  |  |  |  | 30 |  |  |
| 邻水县 | 20 |  |  |  |  | 60 |  |  |
| 广安经开区 | 3 |  |  |  |  | 9 |  |  |
| 市本级 |  |  |  |  |  |  |  |  |

三十、30个行政村生活污水治理

| 项目内容 | 目标任务 （个） | 计划安排资金（万元） |  |  |  |  | 项目执行和资金拨付 进度安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央资金 | 省级资金 |  | 市县资金 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 市财政资金 | 县（市、区）、广安经开区财政资金 |  |  |
| 市级分管领导 | 肖伟华 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市直责任单位 | 市生态环境局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 全市任务 | 30 |  |  | 1541 |  |  | 项目执行进度：6月底前开工率达到80%，9月底前开工率达到100%，12月10日前全面完成目标任务。 资金拨付进度：按项目进度或合同约定拨付，12月10日前资金拨付进度达到100%。 |  |
| 广安区 | 5 |  |  | 257 |  |  |  |  |
| 前锋区 | 2 |  |  | 103 |  |  |  |  |
| 华蓥市 | 2 |  |  | 103 |  |  |  |  |
| 岳池县 | 9 |  |  | 462 |  |  |  |  |
| 武胜县 | 6 |  |  | 308 |  |  |  |  |
| 邻水县 | 5 |  |  | 257 |  |  |  |  |
| 广安经开区 | 1 |  |  | 51 |  |  |  |  |
| 市本级 |  |  |  |  |  |  |  |  |