附件2

广安市2025年市定31件民生实事目标任务、资金分解和进度安排

一、为300个行政村加装太阳能路灯12000盏
项目内容	目标任务	计划安排资金（万元)	进度安排	备注
村数（个）	路灯数

（盏）	中央资金	省级资金	市县资金
市财政资金	县（市、区）、广安经开区财政资金
市级分管领导	蒋春华
市直责任单位	市农业农村局
全市任务	300	12000
240	960	一、项目实施进度

6月底、10月底前，分别完成目标任务的40%、100%。

二、资金执行进度

6月底、10月底、11月底前，资金拨付进度分别达到15%、60%、100%。
广安区	80	3200
64	256
前锋区	10	400
8	32
华蓥市	40	1600
32	128
岳池县	85	3400
68	272
武胜县	40	1600
32	128
邻水县	40	1600
32	128
广安经开区	5	200
4	16
市本级

二、对40个村实施电网改造
项目内容	目标任务

（个）	计划安排资金（万元)	进度安排	备注
中央资金	省级资金	市县资金	其他资金
市财政资金	县（市、区）、广安经开区财政资金
市级分管领导	周 杰
市直责任单位	市发展改革委
全市任务	40
7630	一、项目实施进度

6月底前，项目全面开工；9月底、12月底前，分别完成目标任务的60%、100%。

二、资金执行进度

9月底、12月底前，资金拨付进度分别达到60%、100%。

广安区	11
1440
前锋区	2
180
华蓥市	1
140
岳池县	10
1470
武胜县	8
1900
邻水县	8
2500
广安经开区
市本级

三、新（维）修山坪塘、蓄水池50口
项目内容	目标任务（口）	计划安排资金（万元)	进度安排	备注
中央资金	省级资金	市县资金
市财政资金	县（市、区）、广安经开区财政资金
市级分管领导	蒋春华
市直责任单位	市农业农村局、市水务局
全市任务	50
50	200	一、项目实施进度

二、三、四季度，分别完成目标任务的40%、75%、100%。

二、资金执行进度

三、四季度，资金拨付进度分别达到50%、100%。

广安区	4
4	16
前锋区	2
2	8
华蓥市	2
2	8
岳池县	19
19	76
武胜县	9
9	36
邻水县	14
14	56
广安经开区
市本级

四、巩固提升60个行政村高台地农村饮水安全保障水平
项目内容	目标任务（个）	计划安排资金（万元)	进度安排	备注
中央资金	省级资金	市县资金
市财政资金	县（市、区）、广安经开区财政资金
市级分管领导	蒋春华
市直责任单位	市水务局
全市任务	60
300	900	一、项目实施进度

6月底前，项目全面开工；9月底、12月底前，分别完成目标任务的60%、100%。

二、资金执行进度

二、三、四季度，资金拨付进度分别达到30%、50%、100%。
广安区	20
100	300
前锋区	8
40	120
华蓥市	8
40	120
岳池县	2
10	30
武胜县	2
10	30
邻水县	20
100	300
广安经开区
市本级

五、为1367个行政村发放快递到村补助500万元
项目内容	目标任务（个）	计划安排资金（万元)	进度安排	备注
中央资金	省级资金	市县资金
市财政资金	县（市、区）、广安经开区财政资金
市级分管领导	王 瑛
市直责任单位	市邮政管理局
全市任务	1367
100	400	一、项目实施进度

按照“企业申报、县级交通运输部门审核、市邮政管理局审批、市县两级财政部门发放”的程序办理，每季度结束后30日内完成申报、审核和审批工作。

二、资金执行进度

市县两级财政部门在接到经过审批的申报资料后，30日内将补助资金拨付到位。	对2025年度全市派送到村级站点的快递每件按0.3元据实补助、补完为止，实现农村快递站点全覆盖，快递入村派送全覆盖
广安区	234
17.12	68.48
前锋区	101
7.38	29.52
华蓥市	77
5.64	22.56
岳池县	406
29.7	118.8
武胜县	276
20.2	80.8
邻水县	253
18.5	74
广安经开区	20
1.46	5.84
市本级

六、背街小巷整治20条
项目内容	目标任务（条）	计划安排资金（万元)	进度安排	备注
中央资金	省级资金	市县资金
市财政资金	县（市、区）、广安经开区财政资金
市级分管领导	王飞虎
市直责任单位	市住房城乡建设局
全市任务	20
1000	3000	一、项目实施进度

1．广安区：二、三、四季度，分别累计完成3条、4条、5条；

2．前锋区：三季度前完成；

3．华蓥市：三季度前完成；

4．岳池县：二、三、四季度，分别累计完成1条、2条、3条；

5．武胜县：二、三、四季度，分别累计完成2条、3条、4条；

6．广安经开区：三季度前完成；

7．市本级：二、三、四季度，分别累计完成3条、4条、5条。

二、资金执行进度

按照合同约定比例据实拨付资金；四季度，工程完工后资金拨付至70%。
广安区	5
1000
前锋区	1
200
华蓥市	1
200
岳池县	3
600
武胜县	4
800
邻水县
广安经开区	1
200
市本级	5
1000

七、增设电动自行车充电端口6000个
项目内容	目标任务（个）	计划安排资金（万元)	进度安排	备注
中央资金	省级资金	市县资金
市财政资金	县（市、区）、广安经开区财政资金
市级分管领导	王飞虎
市直责任单位	市住房城乡建设局
全市任务	6000	充电端口由第三方公司免费建设	一、项目实施进度

二、三、四季度，分别完成目标任务的40%、75%、100%。

二、资金执行进度

充电端口由第三方公司免费建设，不涉及资金执行。
广安区	1000
前锋区	500
华蓥市	750
岳池县	1000
武胜县	1000
邻水县	1000
广安经开区	750
市本级

八、升级（改造）雨污井盖500个
项目内容	目标任务（个）	计划安排资金（万元)	进度安排	备注
中央资金	省级资金	市县资金
市财政资金	县（市、区）、广安经开区财政资金
市级分管领导	王飞虎
市直责任单位	市住房城乡建设局
全市任务	500
20	80	一、项目实施进度

1．广安区：二、三、四季度，分别累计完成40个、60个、80个；

2．前锋区：二、三、四季度，分别累计完成25个、37个、50个；

3．华蓥市：二、三、四季度，分别累计完成25个、37个、50个；

4．岳池县：二、三、四季度，分别累计完成30个、45个、60个；

5．武胜县：二、三、四季度，分别累计完成30个、45个、60个；

6．邻水县：二、三、四季度，分别累计完成30个、45个、60个；

7．广安经开区：二、三、四季度，分别累计完成20个、30个、40个；

8．市本级：二、三、四季度，分别累计完成50个、75个、100个。

二、资金执行进度

按照合同约定比例据实拨付资金；四季度，工程完工后资金拨付至70%。
广安区	80
16
前锋区	50
10
华蓥市	50
10
岳池县	60
12
武胜县	60
12
邻水县	60
12
广安经开区	40
8
市本级	100
20

九、为2500户居民更换户内燃气橡胶软管、加装燃气安全装置
项目内容	目标任务（户）	计划安排资金（万元)	进度安排	备注
中央资金	省级资金	市县资金
市财政资金	县（市、区）、广安经开区财政资金
市级分管领导	王飞虎
市直责任单位	市住房城乡建设局
全市任务	2500	1200
一、项目实施进度

1．广安区：二、三、四季度分别累计完成180户、360户、500户。

2．前锋区：二、三、四季度分别累计完成200户、400户、600户。

3．岳池县：二、三、四季度分别累计完成300户、450户、500户。

4．武胜县：二、三、四季度分别累计完成200户、500户、700户。

5．广安经开区：二、三、四季度分别累计完成100户、150户、200户。

二、资金执行进度

按照合同约定比例据实拨付资金；四季度，工程完工后资金拨付至70%。
广安区	500	300
前锋区	600	300
华蓥市
岳池县	500	150
武胜县	700	350
邻水县
广安经开区	200	100
市本级

十、定制和协调增加广安主城区到成都、重庆列车班次4班
项目内容	目标任务（班）	计划安排资金（万元)	进度安排	备注
中央资金	省级资金	市县资金
市财政资金	县（市、区）、广安经开区财政资金
市级分管领导	周 杰
市直责任单位	市发展改革委
全市任务	4
1086.4
一、项目实施进度

持续运行。

二、资金执行进度

6月底前，资金拨付进度达到100%。	据实补助项目
广安区
前锋区
华蓥市
岳池县
武胜县
邻水县
广安经开区
市本级	4（到重庆3班，到成都1班）
1086.4

十一、渝广区间高速公路车辆通行费优惠补助425.8万元
项目内容	目标任务（万元）	计划安排资金（万元)	进度安排	备注
中央资金	省级资金	市县资金
市财政资金	县（市、区）、广安经开区财政资金
市级分管领导	王飞虎
市直责任单位	市交通运输局
全市任务	425.8
212.9	212.9	一、项目实施进度

二季度出台具体优惠政策。

二、资金执行进度

优惠政策出台后根据合同约定按年度据实拨付资金。	据实补助项目
广安区	127.74
127.74
前锋区
华蓥市
岳池县
武胜县
邻水县
广安经开区	85.16
85.16
市本级	212.9
212.9

十二、优化交通组织15处
项目内容	目标任务（处）	计划安排资金（万元)	进度安排	备注
中央资金	省级资金	市县资金
市财政资金	县（市、区）、广安经开区财政资金
市级分管领导	陈麒巍
市直责任单位	市公安局
全市任务	15
200	1180	一、项目实施进度

8月底、12月底前，分别完成目标任务的60%、100%。

二、资金执行进度

按工程进度及合同约定据实拨付，12月底前，资金拨付进度达到100%。
广安区	1
380
前锋区
华蓥市	3
200
岳池县	2
270
武胜县	2
270
邻水县	1
60
广安经开区
市本级	6
200

十三、养护提质农村公路13000公里
项目内容	目标任务（公里）	计划安排资金（万元)	进度安排	备注
中央资金	省级资金	市县资金
市财政资金	县（市、区）、广安经开区财政资金
市级分管领导	王飞虎
市直责任单位	市交通运输局
全市任务	13000
1800	1200	3000	一、项目实施进度

二、三、四季度，分别完成目标任务的30%、50%、100%。

二、资金执行进度

按合同约定比例拨付资金，三季度资金拨付进度达到40%，验收合格后拨付剩余资金。
广安区	2400
290	195	485
前锋区	800
140	95	235
华蓥市	950
120	80	200
岳池县	2350
350	235	585
武胜县	2700
370	245	615
邻水县	3650
500	330	830
广安经开区	150
30	20	50
市本级

十四、打通“断头路”20公里，拓宽“瓶颈路”30公里
项目内容	目标任务（公里）	计划安排资金（万元)	进度安排	备注
中央资金	省级资金	市县资金
市财政资金	县（市、区）、广安经开区财政资金
市级分管领导	王飞虎
市直责任单位	市交通运输局
全市任务	50
3500
1500	一、项目实施进度

二、三季度，分别完成目标任务的20%、50%；四季度，开展项目验收，完成目标任务的100%。

二、资金执行进度

按合同约定比例拨付资金，三季度资金拨付进度达到40%，验收合格后拨付剩余资金。	据实补助项目
广安区	6
420
180
前锋区	5
350
150
华蓥市	4
280
120
岳池县	13
910
390
武胜县	12
840
360
邻水县	10
700
300
广安经开区
市本级

十五、对2.27万名家庭经济困难的普通高中生免学费
项目内容	目标任务（万名）	计划安排资金（万元)	进度安排	备注
中央资金	省级资金	市县资金
市财政资金	县（市、区）、广安经开区财政资金
市级分管领导	肖伟华
市直责任单位	市教育体育局
全市任务	2.27	348.5	573.67	113.46	747.35	一、项目实施进度

春、秋季学期分别于5月底、12月底前，实现应助尽助。

二、资金执行进度

5月底、12月底前，资金拨付进度分别达到50%、100%。	据实补助项目
广安区	0.5	64.11	105.54	37.7	169.65
前锋区	0.09	13.3	21.89	7.82	35.2
华蓥市	0.15	24.57	40.44
53.19
岳池县	0.45	77.82	128.1
168.48
武胜县	0.35	56.38	92.81
122.06
邻水县	0.5	81.16	133.61
175.73
广安经开区	0.08	8.71	14.33	5.12	23.04
市本级	0.15	22.45	36.95	62.82

十六、实施全市中小学校（幼儿园）教室及功能室灯光改造3500间
项目内容	目标任务（间）	计划安排资金（万元)	进度安排	备注
中央资金	省级资金	市县资金
市财政资金	县（市、区）、广安经开区财政资金
市级分管领导	肖伟华
市直责任单位	市教育体育局
全市任务	3500	3500
200	500	一、项目实施进度

9月底、12月底前，分别完成目标任务的60%、100%。

二、资金执行进度

按工程进度及合同约定据实拨付，12月底前，资金拨付进度达到100%。
广安区	613	630
100
前锋区	135	140
30
华蓥市	396	420
50
岳池县	850	890
130
武胜县	331	350
50
邻水县	849	890
130
广安经开区	43	40
10
市本级	283	140
200

十七、修建体育场馆2座
项目内容	目标任务（座）	计划安排资金（万元)	进度安排	备注
中央资金	省级资金	市县资金
市财政资金	县（市、区）、广安经开区财政资金
市级分管领导	肖伟华
市直责任单位	市教育体育局
全市任务	2
25000	21000	一、项目实施进度

川渝广安共享体育基地工程，6月底前，装修施工完成30%；12月底前装修施工完成90%。邻水县奥体中心建设项目6月底前，完成主体，进行装修施工；12月底前，完成装修施工的60%。

二、资金执行进度

6月底、12月底前，累计资金拨付进度分别达到35%、100%。	债券

资金
广安区
前锋区
华蓥市
岳池县
武胜县
邻水县	1
21000
广安经开区
市本级	1
25000

十八、开展文化惠民演出300场
项目内容	目标任务（场次）	计划安排资金（万元)	进度安排	备注
中央资金	省级资金	市县资金
市财政资金	县（市、区）、广安经开区财政资金
市级分管领导	肖伟华
市直责任单位	市文化广电旅游局
全市任务	300
45	105	一、项目实施进度

二、三、四季度，分别完成目标任务的50%、75%、100%。

二、资金执行进度

二、三、四季度，资金拨付进度分别达到50%、75%、100%。

全年在每个乡镇开展惠民演出不少于2场。
广安区	56
8.4	19.6
前锋区	22
3.3	7.7
华蓥市	30
4.5	10.5
岳池县	64
9.6	22.4
武胜县	56
8.4	19.6
邻水县	60
9	21
广安经开区	12
1.8	4.2

十九、开展创业培训1000人次

项目内容	目标任务（人次）	计划安排资金（万元)	进度安排	备注
中央资金	省级资金	市县资金
市财政资金	县（市、区）、广安经开区财政资金
市级分管领导	王 瑛
市直责任单位	市人力资源社会保障局
全市任务	1000
100
一、项目实施进度

二、三、四季度，分别完成目标任务的30%、60%、100%。

二、资金执行进度

二、三、四季度，资金拨付进度分别达到30%、60%、100%。
广安区	150
15
前锋区	120
12
华蓥市	150
15
岳池县	180
18
武胜县	180
18
邻水县	180
18
广安经开区	40
4
市本级

二十、开发城乡公益性岗位6000个，发放岗位补贴2400万元
地区	目标任务

（个）	计划安排资金（万元)	进度安排	备注
中央资金	省级资金	市县资金
市财政资金	县（市、区）、广安经开区财政资金
市级分管领导	王 瑛
市直责任单位	市人力资源社会保障局
全市任务	6000	2400
一、项目实施进度

二、三、四季度，分别完成目标任务的50%、75%、100%。

二、资金执行进度

二、三、四季度，资金拨付进度分别达到50%、75%、100%。
广安区	720	288
前锋区	240	96
华蓥市	600	240
岳池县	1440	576
武胜县	1440	576
邻水县	1440	576
广安经开区	120	48
市本级

二十一、发放创业担保贷款15000万元
地区	目标任务

（万元）	计划安排资金（万元)	进度安排	备注
中央资金	省级资金	市县资金
市财政资金	县（市、区）、广安经开区财政资金
市级分管领导	王 瑛
市直责任单位	市人力资源社会保障局
全市任务	15000	100	一、项目实施进度

二、三、四季度，分别完成目标任务的40%、75%、100%。

二、资金执行进度

三、四季度，资金拨付进度分别达到40%、75%〔各县（市、区）、广安经开区应在每季度末完成拨付上一季度贴息资金〕。	据实补助项目

广安区	2500	16.67
前锋区	1750	11.66
华蓥市	2250	15
岳池县	2500	16.67
武胜县	2500	16.67
邻水县	2500	16.67
广安经开区	1000	6.66
市本级

二十二、关爱孤儿及事实无人抚养儿童、留守儿童、流动儿童14250人
项目内容	目标任务（人）	计划安排资金（万元)	进度安排	备注
中央资金	省级资金	市县资金
市财政资金	县（市、区）、广安经开区财政资金
市级分管领导	赵 涛
市直责任单位	市民政局、市妇联
全市任务	14250
85.5	199.5	一、项目实施进度

4月底前，印发《2025年孤儿及事实无人抚养儿童、留守儿童、流动儿童关爱帮扶活动实施方案》；8月底、11月底前，分别完成目标任务50%，100%。

二、资金执行进度

二季度，资金下达到位；三、四季度，资金拨付进度分别达到50%，100%。
广安区	2830
16.98	39.62
前锋区	900
5.4	12.6
华蓥市	970
5.82	13.58
岳池县	4040
24.24	56.56
武胜县	2520
15.12	35.28
邻水县	2770
16.62	38.78
广安经开区	220
1.32	3.08
市本级

二十三、提高城乡居民基本养老保险基础养老金标准
项目内容	待遇发放

目标任务（万人）	居保计划安排资金（万元)	进度安排	备注
中央

资金	省级

资金	市县资金
市财政资金	县（市、区）、广安经开区财政资金
合计	企保	机保	居保
市级分管领导	王 瑛
市直责任单位	市人力资源社会保障局
全市任务	105.92	28.49	3.70	73.73	90429.3	15915.6	905.4	15010.2	一、项目实施进度

二、三、四季度，分别完成目标任务的60%、75%、100%。

二、资金执行进度

二、三、四季度，资金拨付进度分别达到50%、75%、100%。
广安区	19.78	5.58	0.57	13.63	16717.09	2942.22	646.08	2296.14
前锋区	7.49	1.83	0.19	5.47	6708.92	1180.77	259.32	921.45
华蓥市	8.06	3.37	0.31	4.38	5372.05	945.48
945.48
岳池县	26.76	5.22	0.85	20.69	25376.12	4466.21
4466.21
武胜县	20.26	4.95	0.61	14.7	18029.44	3173.19
3173.19
邻水县	20.81	5.1	0.85	14.86	18225.68	3207.73
3207.73
广安经开区	1.56	1.49	0.07
市本级	1.2	0.95	0.25

二十四、新建老年食堂6个
项目内容	目标任务（个）	计划安排资金（万元)	进度安排	备注
中央资金	省级资金	市县资金
市财政资金	县（市、区）、广安经开区财政资金
市级分管领导	赵 涛
市直责任单位	市民政局
全市任务	6
60	60	一、项目实施进度

二季度，制定项目实施方案，并组织实施；四季度，组织开展项目验收，完成目标任务的100%。

二、资金执行进度

二季度，完成资金下达，明确任务目标，并按合同约定拨付资金；四季度，验收合格后拨付剩余资金。
广安区	1
10	10
前锋区	1
10	10
华蓥市	1
10	10
岳池县	1
10	10
武胜县	1
10	10
邻水县	1
10	10
广安经开区
市本级

二十五、减免26000余户城镇低保户有线电视收视费
项目内容	目标任务（户）	计划安排资金（万元)	进度安排	备注
中央资金	省级资金	市县资金
市财政资金	县（市、区）、广安经开区财政资金
市级分管领导	肖伟华
市直责任单位	市文化广电旅游局
全市任务	26446
364.96	一、项目实施进度

二、三、四季度，分别完成目标任务的50%、75%、100%。

二、资金执行进度

二、三、四季度，资金拨付进度分别达到50%、75%、100%。

据实补助项目。按照《四川省发展和改革委员会关于继续执行全省有线数字电视基本收视维护费标准的通知》（川发改价格〔2024〕152号），276元/户/年标准的5折价格138元实施，差价138元由中国广电广安分公司承担。
广安区	4040
55.75
前锋区	2000
27.6
华蓥市	1741
24.03
岳池县	9315
128.55
武胜县	2360
32.57
邻水县	6464
89.2
广安经开区	526
7.26

二十六、困难重度残疾人家庭无障碍改造200户
项目内容	目标任务（户）	计划安排资金（万元)	进度安排	备注
中央资金	省级资金	市县资金
市财政资金	县（市、区）、广安经开区财政资金
市级分管领导	王 瑛
市直责任单位	市残联
全市任务	200	52.59	22.03	7.47	37.91	一、项目实施进度

9月底、11月底前，分别完成目标任务的70%、100%。

二、资金执行进度

二、三季度，落实市、县配套资金；12月10日前，资金拨付进度达到100%。
广安区	24	4.32	1.75	4.165	4.165
前锋区	14	2.52	1.04	2.42	2.42
华蓥市	32	8	3.2
8
岳池县	47	14.1	6
8.1
武胜县	39	11.47	4.88
7.05
邻水县	39	11.31	4.8
7.29
广安经开区	5	0.87	0.36	0.885	0.885
市本级

二十七、提高城乡居民基本医疗保险财政补助标准
项目内容	目标任务（万人）	计划安排资金（万元)	进度安排	备注
中央资金	省级资金	市县资金
市财政资金	县（市、区）、广安经开区财政资金
市级分管领导	蒋春华
市直责任单位	市医保局
全市任务	315	176400	24129	863	19108	一、项目实施进度

按规定及时足额兑现参保人员医疗保障待遇。

二、资金执行进度

按规定及时落实市、县两级配套资金。

据实补助项目
广安区	54
3275.66
前锋区	21.18
1284.79
华蓥市	24.02
1457.06
岳池县	80.53
4884.97
武胜县	54.61
3312.66
邻水县	69.46
4213.46
广安经开区	11.20
679.4
市本级

二十八、为全市21.24万名初中及以上青少年提供心理健康筛查
项目内容	目标任务（万名）	计划安排资金（万元)	进度安排	备注
中央资金	省级资金	市县资金
市财政资金	县（市、区）、广安经开区财政资金
市级分管领导	肖伟华
市直责任单位	市教育体育局、市卫生健康委
全市任务	21.24
228.4	196.4	一、项目实施进度

三季度，开展筛查工作；四季度全面完成目标任务。

二、资金执行进度

12月底前，资金拨付进度达到100%。	据实补助项目
广安区	2.43
24.3	24.3
前锋区	1.36
13.6	13.6
华蓥市	1.83
18.3	18.3
岳池县	4.65
46.5	46.5
武胜县	3.50
35	35
邻水县	5.22
52.2	52.2
广安经开区	0.65
6.5	6.5
市本级	1.60
32

二十九、为600名家庭经济困难白内障患者免费实施复明手术
项目内容	目标任务（名）	计划安排资金（万元)	进度安排	备注
中央资金	省级资金	市县资金
市财政资金	县（市、区）、广安经开区财政资金
市级分管领导	蒋春华
市直责任单位	市卫生健康委
全市任务	600
45.5	38.5	一、项目实施进度

二、三、四季度，分别完成目标任务的60%、90%、100%。

二、资金执行进度

二、三、四季度，资金拨付进度分别达到40%、75%、100%。
广安区	110
7.7	7.7
前锋区	20
1.4	1.4
华蓥市	20
1.4	1.4
岳池县	130
9.1	9.1
武胜县	130
9.1	9.1
邻水县	130
9.1	9.1
广安经开区	10
0.7	0.7
市本级	50
7

三十、市县级食品监督抽检7000批次
项目内容	目标任务（批次）	计划安排资金（万元)	进度安排	备注
中央资金	省级资金	市县资金
市财政资金	县（市、区）、广安经开区财政资金
市级分管领导	王 瑛
市直责任单位	市市场监管局
全市任务	7000
150	600	一、项目实施进度

6月底、9月底前，分别完成目标任务的30%、60%；12月10日前，全面完成目标任务。

二、资金执行进度

二、三季度，按照合同约定拨付；12月底前，资金拨付进度达到100%。
广安区	1050
112.5
前锋区	430
46
华蓥市	600
64.3
岳池县	1260
135
武胜县	1000
107.2
邻水县	1260
135
广安经开区	1400
150
市本级

三十一、新改建排水管网50公里
项目内容	目标任务（公里）	计划安排资金（万元)	进度安排	备注
中央资金	省级资金	市县资金（万元）
市财政资金	县（市、区）、广安经开区财政资金
市级分管领导	王飞虎
市直责任单位	市住房城乡建设局
全市任务	50
3000	22000	一、项目实施进度

1．广安区：二、三、四季度，分别累计完成6公里、8公里、10公里；

2．前锋区：二、三、四季度，分别累计完成6公里、8公里、10公里；

3．华蓥市：三季度前完成；

4．岳池县：二、三、四季度，分别累计完成2公里、4公里、5公里；

5．武胜县：二、三、四季度，分别累计完成2公里、4公里、5公里；

6．邻水县：二、三、四季度，分别累计完成6公里、8公里、10公里；

7．广安经开区：三季度前完成；

8．市本级：二、三、四季度，分别累计完成3公里、5公里、7公里。

二、资金执行进度

按照合同约定比例据实拨付资金；四季度，工程完工后资金拨付至70%。	债券资金
广安区	10
5100
前锋区	10
5100
华蓥市	2
1100
岳池县	5
2500
武胜县	5
2500
邻水县	10
5200
广安经开区	1
500
市本级	7
3000

中共广安市委办公室 2025年4月15日印发