附件

第三轮省级生态环境保护督察第九项

整改任务完成情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 整改任务 | 盛源砖厂、鑫福煤业生态修复工作应于2023年底前完成，至今尚未开展。 |
| 整改责任单位 | 广安经开区党工委和管委会，前锋区党委和人民政府 |
| 整改目标 | 完成盛源砖厂生态修复工作；鑫福煤业恢复生产后落实生态修复责任。 |
| 整改措施 | 1．2024年3月，已完成广安经开区盛源砖厂生态修复工作。  2．2024年12月底前，将广安经开区盛源砖厂复垦区域地块移交当地集体经济组织，加强后期管护工作，确保生态修复成效。  3．2024年4月，已核实前锋区鑫福煤业因矿业权转让纠纷停产多年；若企业恢复生产，督促新的矿业权人在投产前按规定组织编制《矿山地质环境保护与土地复垦方案》并严格按照方案落实生态修复。 |
| 整改主要工作及  成效 | 1.2024年3月25日完成整改，3月27日组织专家并通过验收。  2.5月16日枣山街道、枣山街道玉皇观社区、盛源砖厂签订土地移交书。  3.2024年5月8日，四川省广安市中级人民法院发布广安鑫福煤业有限公司广安煤矿采矿权拍卖公告；2024年7月1日，（2024）川16执恢12号之九执行裁定书裁定该采矿权归买受人成都中蒙科技有限公司。采矿权尚未完成变更，广安鑫福煤业有限公司广安煤矿仍处于停产关闭状态。 |