附件:

第三轮省级生态环境保护督察第十项

整改任务完成情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 整改任务 | 预拌混凝土行业盲目发展。武胜县住建部门未出台县级专项规划，现有15家企业中仅3家符合市级规划要求，且15家均无合法用地手续，违规占地168亩。 |
| 整改责任单位 | 武胜县党委和人民政府、市住房城乡建设局、市自然资源规划局 |
| 整改目标 | 实现武胜县预拌混凝土行业规范有序发展 |
| 整改措施 | 1.核实金鸿泰建材与成渝铁路是否符合安全保护距离；督促皓轩建材砂石加工项目严格按照环评要求建设污染防治设备并正常运行。  2.规范预拌混凝土生产企业市场准入、退出和生产经营行为。  3.取缔远平石材、浩轩建材、昌弘建材、发发砂石搅拌站、武春建材、刘志红搅拌站、江世云搅拌站、杨淳友搅拌站、升钟水库二期高农分支渠（河南水建）搅拌站等9家环保设施不齐全、无资质、无相关手续的搅拌站；督促超范围经营的顺发石材规范生产经营范围；完善宝鑫建材、京武建材、万祥建材、金鸿泰等4经广安市级规划布点的预拌混凝土企业相关手续；督促湖北大禹搅拌站恢复生产前，完成环保设施。  4.完成江世云搅拌站违规占地1.5亩复耕工作；完成远平石材、浩轩建材、昌弘建材、武春建材、刘志红搅拌站、杨淳友搅拌站、发发砂石搅拌站、升钟水库二期高农分支渠（河南水建）搅拌站8家违规占地48.19亩设施设备拆除工作。 |
| 整改主要工作  及成效 | 1.已核实金鸿泰建材与成渝铁路桥梁外侧最近距离为17米，符合《铁路安全管理条例》规定的15米距离要求；督促皓轩建材砂石加工项目已按照环评要求建设污染防治设施并正常运行。  2.制定印发了《武胜县预拌混凝土搅拌站管理办法（试行）》；规范预拌混凝土生产企业市场准入、退出和生产经营行为；  3.已依法对沿口镇远平石材、万善镇昌弘建材、金牛镇浩轩建材、烈面镇杨淳友搅拌站、升钟水库二期高农分支渠（河南水建）、胜利镇刘志红搅拌站、乐山镇发发砂石搅拌站、宝镇塞镇武春建材、沿口镇江世云搅拌站、升钟水库二期高农分支渠（湖北大禹）10家无资质、无环评手续的预拌混凝土搅拌站违规占地约56.29亩设施设备拆除工作；已完善宝鑫建材、万祥建材、京武建材、金鸿泰建材4家经“市级”规划布点的预拌混凝土企业土地约100.69亩等相关手续；已规范华封镇顺发石材厂生产经营行为，停止生产预拌混凝土产品；  4.已完成沿口镇远平石材厂、万善镇昌弘建材、金牛镇浩轩建材、烈面镇杨淳友搅拌站、升钟水库二期高农分支渠（河南水建）、胜利镇刘志红搅拌站、乐山镇发发砂石搅拌站、宝镇塞镇武春建材8家违规占地48.19亩设施设备拆除工作；  5.已完成升钟水库二期高农分支渠（湖北大禹）、江世云搅拌站违规占地8.1亩的复垦工作。 |