附件

第三轮省级生态环境保护督察第八项

整改任务完成情况表

| 整改任务 | 华蓥市“十四五”废弃遗留矿山治理任务共25个，现仅完成5个。 |
| --- | --- |
| 整改责任单位 | 华蓥市党委和人民政府 |
| 整改目标 | 完成20个遗留矿山治理任务。 |
| 整改措施 | 1. 2024年6月，完成25个废弃遗留矿山现状梳理，根据废弃矿山实际情况，细化矿山治理工作任务； 2. 2024年12月底前，完成3个遗留矿山治理任务； 3. 2025年12月底前，督促相关废弃矿山责任单位采取工程修复、转型利用、自然复绿等措施，完成剩余17个遗留矿山治理任务。 |
| 整改主要工作及 成效 | - 2024年6月，完成对25个废弃遗留矿山现状梳理，制定了专项整改方案，明确了时间节点和质量要求； - 2025年2月，通过自然复绿、转型利用等方式完成7个历史遗留矿山图斑销号； 3. 2025年8月，通过自然复绿、转型利用、工程修复等方式完成剩余18个历史遗留矿山图斑销号。 |