广安府办函〔2019〕53号

广安市人民政府办公室

关于印发广安市2019年度地质灾害

防治方案的通知

各区市县人民政府，广安经开区、枣山园区、协兴园区、华蓥山景区管委会，市级有关部门：

《广安市2019年度地质灾害防治方案》已经市政府同意，现予印发，请认真贯彻执行。

广安市人民政府办公室

2019年4月23日

广安市2019年度地质灾害防治方案

为认真做好2019年度地质灾害防治工作，着力消除地质灾害隐患，广泛实施民生工程建设，最大限度避免和减轻地质灾害给人民生命财产造成的危害和损失，根据国务院《地质灾害防治条例》（国务院令第394号）、《四川省地质环境管理条例》，并结合全市地质灾害现状，特制定本方案。

一、地质灾害现状与特征

（一）全市地质灾害基本情况。根据各地汛前排查成果数据，截至2019年3月27日，广安市全域共有隐患点841处，其中滑坡504处，崩塌261处，泥石流8处，不稳定斜坡55处，地面塌陷13处。从辖区分布来看，广安区106处、前锋区23处、华蓥市169处、岳池县99处、武胜县90处、邻水县329处、广安经开区10处、枣山园区5处、协兴园区10处。

（二）地质灾害的主要特征。我市属典型的暴雨型地质灾害易发、多发区。灾害主要发生在主汛期，以群发性、突发性的小型滑坡、崩塌、泥石流和地面塌陷为主，地域上多分布在以软质泥岩与硬质砂岩互层的丘陵山区和覆盖型岩溶区，集中强降雨是主要诱发因素，其次是建房、修路、采矿等工程活动开挖、堆填加载、蓄水排水等人为因素。因此，地质灾害隐患除受到地质环境条件等因素影响，还受到工程建设等人为因素影响。

二、2019年全市地质灾害趋势预测

（一）2018年降水情况。2018年全年我市降水量为921～1070.5毫米，与常年相比减少2.2%～10.6%。

（二）2019年度气候趋势预测。

总趋势：预计2019年度我市气温较常年略偏低，降水量较常年偏多，整体呈冬暖春寒、旱轻涝重的气候特征。冬季气温较常年偏高；春季有倒春寒出现；夏季洪涝灾害偏重；秋绵雨偏轻。

冬季（2019年1～2月）：平均气温较常年偏高0.5℃左右，为8.0℃左右；总降水量25～45毫米，接近常年。季内冷空气活动偏弱，1月将有强降温时段出现。

春季（2019年3～4月）：平均气温较常年偏低0.5～1.0℃，为14.5℃左右；总降水量90～130毫米，较常年偏少1～2成；季内冷空气活动较频繁，回暖较慢，有一般性春旱发生；3月下旬至4月中旬，发生倒春寒天气的可能性较大。

初夏（2019年5～6月）：平均气温较常年偏高0.5℃左右，为23.0℃左右；总降水量300～400毫米，较常年偏多1～2成；入夏后气温上升快，降水丰沛，无夏旱。

盛夏（2019年7～8月）：平均气温较常年偏低0.5℃左右，为27.0℃左右；总降水量400～500毫米，较常年偏多2～3成；暴雨次数偏多，洪涝偏重；8月中旬开始，有一段高温少雨时期。

秋季（2019年9～11月）：季平均气温较常年偏高0.5～1.0℃，为18.5℃左右；总降水量250～300毫米，接近常年；10月上、中旬秋绵雨强度接近常年，秋绵雨较常年偏晚。

冬季（2019年12月）：平均气温略偏低为7.5℃左右，月总降水量接近常年，为20毫米左右。

（三）地质灾害趋势预测。汛期强降雨可能偏多，地质灾害较往年依然易发多发，其中主要集中在5月至10月的汛期影响期。当降水达到一定强度时（通常日降雨量在100毫米以上或连续降雨3日以上），可能发生滑坡、崩塌和泥石流。岩溶地区和采矿活动活跃地区，在降雨、采矿或加载振动等作用下可能发生地面塌陷。

（四）地质灾害隐患点威胁的范围。

1．崩塌易发区。广安区兴平、石笋、广罗、化龙、郑山、肖溪等乡镇（街道）；前锋区观塘、小井、代市等乡镇（街道）；华蓥市明月、天池、溪口等乡镇（街道）；岳池县秦溪、花园、裕民、镇裕、赛龙、中和、新场等乡镇（街道）；武胜县金牛、沿口、石盘、金光等乡镇（街道）；邻水县袁市、兴仁、石永等乡镇（街道）；广安经开区护安等乡镇（街道）。

2．滑坡易发区。广安区郑山、悦来、恒升、肖溪、苏溪、彭家、广罗、官盛等乡镇（街道）；前锋区光辉、观塘、代市等乡镇（街道）；华蓥市双河、古桥、禄市、永兴、明月、阳和、高兴、观音溪、溪口、庆华等乡镇（街道）；岳池县白庙、兴隆、秦溪、西板、团结等乡镇（街道）；武胜县华封、金牛、旧县、石盘、乐善、永胜、龙女等乡镇（街道）；邻水县坛同、甘坝、城北、护邻、三古、合流、西天、牟家、柑子、古路、凉山、高滩、观音桥等乡镇（街道）。

3．地面塌陷易发区。前锋区桂兴镇；华蓥市天池、红岩等乡镇（街道）；邻水县梁板、城北等乡镇（街道）。

4．斜坡、矿渣不稳定堆积体易发区。广安区兴平、郑山、龙安、北辰等乡镇（街道）；前锋区大佛寺、龙塘、光辉等乡镇（街道）；华蓥市双河、观音溪、永兴、明月、古桥等乡镇（街道）；岳池县黄龙、大佛、赛龙、秦溪、团结、西板等乡镇（街道）；武胜县龙女、金牛、白坪等乡镇（街道）；邻水石滓、风垭、兴仁、袁市、太和、黎家、合流等乡镇（街道）。

5．泥石流易发区。华蓥市观音溪、溪口等乡镇（街道）；邻水九峰、黎家等乡镇（街道）。

三、地质灾害防范重点

（一）重点防范期。我市地处亚热带湿润季风气候区，四季分明，雨量充沛，地质灾害重点防范期为降雨集中的5月至10月。

（二）重要隐患点。根据全市地质灾害隐患点的分布情况和危害程度，按照地质灾害分级管理原则，将小井乡温江村6组危岩、溪口镇觉庵村3组华蓥煤矿家属区滑坡、观音溪镇李子垭小学滑坡、天池镇谢家湾地面塌陷、长田乡顺天寨村张家院子滑坡、秦溪镇邹家沟村邹家沟滑坡、天平镇回龙村滨河社区滑坡、同兴镇罗家沟村大坪梁子滑坡、沿口镇交通街26号不稳定斜坡、沿口镇武胜外国语实验学校不稳定斜坡、城南镇石坝村13组半边街不稳定斜坡、华蓥乡凉桥村3组桐麻坪不稳定斜坡、王家镇峡马村6组峡马口滑坡、枣山园区友谊中学五福校区操场崩塌等14处规模大、危及群众较多的地质灾害隐患点列入2019年市级以上重点地质灾害隐患防治预案防范监管范围。对未列入市级监管范围，由各区市县（园区）管理的地质灾害隐患点，由各区市县政府（园区管委会）编制地质灾害防治方案和突发性地质灾害应急预案，并认真组织实施。

（三）重点防范对象。傍山切坡建房的居民点，有地质灾害隐患的学校、场镇、旅游景区（点）等公众活动场所，铁路、公路、水利等基础设施及沿华蓥山、铜锣山、明月山脉一带的村组属重点防范对象。

1．受威胁的交通干线。达渝及广邻高速公路、210国道、广前公路、华蓥至石林旅游公路、邻水至天意谷旅游公路、前锋区小井乡—广安区白马乡公路、省道204（渠华路）、前锋（三墩坎）—桂兴镇公路、天平场镇街道。

2．受威胁的学校。广安区实验幼儿园、广安外国语实验学校、代市镇梭罗小学、武胜外国语实验学校、广安友谊中学五福校区。

3．部分露天开采的高陡边坡矿山、工程建设项目实施中引发的危岩及崩塌等地质灾害。

四、地质灾害防治的主要措施

（一）加强组织领导，落实工作责任。按照“分级管理，归口负责”原则，各区市县、园区应成立以政府、管委会主要领导为组长的地质灾害防治应急指挥机构，实行行政首长负责制，充分履行好地质灾害防灾减灾工作第一责任人的职责，统一协调、指挥和组织辖区内地质灾害的抢险救灾工作。要认真研究本辖区地质灾害防治工作，精心部署，严格要求，层层签订地质灾害防治工作责任书，把地质灾害防治工作责任落实到每一个点、每一个环节、每一个人。各地自然资源部门要充分发挥职能作用，按照各地党委、政府的要求和部署，认真组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作，制订并及时发布本年度地质灾害防治方案和突发性地质灾害应急预案，为做好地质灾害防灾减灾工作提供依据。

（二）健全各项制度，切实履职尽责。进一步健全地质灾害监测预报、汛期值班、险情巡查、应急调查、灾情速报和月报制度。自然资源部门要加强与防汛、气象、水务等部门的合作，坚持气象地质灾害会商制度，实时发布汛期地质灾害气象预报预警。各地各部门要严格执行汛期24小时值班制度，明确责任，做到人员到岗到位、通讯设备畅通，切实做好防灾技术服务和应急工作。县级主管部门要按照地质灾害速报制度的规定，做好灾情和隐患点险情的速报工作。

（三）立足防大汛抗大灾，做好准备工作。一是加强宣传，普及防灾知识。各区市县、园区要充分利用宣传画、宣传手册、电视、广播、互联网等媒介加强宣传，同时强化进村入户、田间院坝宣传，让广大的乡村基层干部、群众和中小学师生掌握防灾减灾知识，增强地质灾害防范意识和临灾自救、互救能力，确保快速反应机制能够随时启动。二是组织排查，落实防治措施。各区市县、园区要及时开展隐患大排查，明确动态监测任务，建立隐患点数据库，制定防灾避险方案，发放防灾和避险“明白卡”，落实防范措施。有条件治理的，要采取防治措施；对危险性极大、暂时不能治理的，应对受威胁的群众采取临时避让措施，明确预警信号和撤离路线，安排避险场所。三是完善监测预警网络，提高预测预报能力。要严格按照群测群防“十有县”建设的标准，建立健全群测群防预警网络。要不断提高群测群防的科技含量，积极推广滑坡裂缝报警器、裂缝伸缩仪等小型专业监测仪器在群测群防工作中的运用，按照“人防和技防”相结合的原则，对滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害隐患点采取专业监测，进一步提升各区市县、园区群测群防监测预警水平。各区市县、园区要进一步健全完善县、乡、村、组四级群测群防网络，落实乡村干部联户防灾责任制，对隐患点实行“三定”（定点、定人、定责任）措施，确保监测人员监测、预警和预报工作全面到位。四要密切协作，形成防灾合力。各地自然资源部门要继续加强与住房城乡建设、水务、交通运输、教育体育、文化广播电视和旅游、经济和信息化、卫生健康等部门的协调沟通，按照职责分工，切实做好城镇规划区、水利工程区、公路铁路沿线、中小学校区、工矿企业、风景旅游区等管辖范围内的地质灾害防治工作，形成防灾合力。对各类在建工程，尤其是工程建设活动等形成的地灾隐患，要按照“谁诱发、谁治理”的原则，督促业主依法履行地质灾害防治义务。

（四）切实加大投入，落实防灾工作经费。各区市县、园区和相关部门要按照相关规定，匹配省、市级预案点工作经费，落实本级地质灾害防治经费，为地质灾害的应急调查、监测、预警预报、应急处理等环节配备相关物资，确保监测预警、抢险救灾、避让搬迁、灾后重建等工作有序推进。

（五）夯实基层基础，加强防灾能力建设。要以市、县地质环境监测站建设为突破口，进一步健全和完善基层防灾专业队伍。要配备好交通工具、通讯设备、监测仪器，努力构建完善的防灾体系。各地务必明确汛期督导单位开展相关排查和防灾工作，要进一步加大人、财、物的投入，全面推进基层防灾能力建设。

（六）强化监督管理，杜绝人为地灾发生。一是严格执行建设项目地质灾害危险性评估制度。凡未经过地灾评估的，各级自然资源部门不得供地，发展改革、住房城乡建设、交通运输、水务等部门不得同意其开工，竣工不得为其办理验收手续。二是严格执行矿山地质环境影响评价制度。凡未经过矿山地质环境影响评价的工矿企业，自然资源部门不得办理采矿许可证，各相关部门不得同意其开工。三是严格执行地质灾害防治工程“三同时”制度。对可能引发地质灾害的建设工程，要配套建设地质灾害治理工程，与主体工程同时设计、同时施工、同时验收。四是严格执行地质灾害治理制度。严格按照“谁诱发、谁治理”“谁受益、谁治理”的原则，加大矿山地质环境保证金征收力度，督促矿山业主自觉履行保护地质环境的义务。

附件：1．广安市突发性地质灾害应急指挥图

2．广安市地质灾害值班报警电话

3．广安市地质灾害防治指挥部人员名单

4．广安市地质灾害防治重点部门职责

5．广安市2019年地质灾害隐患点统计表

6．2019年市级重点地质灾害隐患防治表

7．广安市自然资源和规划局2019年地质灾害防治汛期值班安排表

附件1

广安市突发性地质灾害应急指挥图

上级自然资源和规划部门

上级应急管理、自然资源和规划部门

市委、市政府

下

达

指令

报告灾情

报告灾情

市突发性地质灾害

应急指挥部

特大(Ⅰ)、大(Ⅱ)、中型(Ⅲ)突发性地质灾害

处理

下

达

决

定

报告灾情

市突发性地质灾害应急

指挥部办公室和专家委员会

传达决定

报告灾情

通报信息

县级突发性地质灾害

应急指挥机构

小型(Ⅳ)

突发性地质灾害

处理

附件2

广安市地质灾害值班报警电话

广安市人民政府办公室         2333712  2333812

广安市应急管理局             2334746

广安市自然资源和规划局       2337133

广安区人民政府办公室         2222712

广安区自然资源和规划局       2395133

前锋区人民政府办公室         2889001

前锋区自然资源和规划局       2883997

华蓥市人民政府办公室         4821933

华蓥市自然资源和林业局       4839010

岳池县人民政府办公室         5222586  5220732

岳池县自然资源和规划局       5222307

武胜县人民政府办公室         6211307

武胜县自然资源和规划局       6663126

邻水县人民政府办公室         3222416  3222411

邻水县自然资源和规划局       3222459  3222825

广安经开区管委会办公室       2350910

广安经开区自然资源和规划分局 2727313

枣山园区管委会办公室     2391511  2870060（传真）

枣山园区自然资源和规划分局   2611638

协兴园区管委会办公室         2880001

协兴园区自然资源和规划分局   2990020

广安市自然资源和规划局地环科 2339885（传真）

广安市地质环境监测站      2337133（汛期值班电话）

2397900（传真）

附件3

广安市地质灾害防治指挥部人员名单

指 挥 长：徐志文  市委常委、常务副市长

副指挥长：梅旭东  广安军分区副司令

舒  伟  市政府副秘书长

李寿喜  市自然资源和规划局局长

胡成毅  市应急管理局局长

成    员：张光平  市人大常委会农委副主任委员

董献英  市公安局副局长

荣小勇  市应急救援队参谋长

屈昌明  市教育和体育局机关党委书记

王志强  市经济和信息化局副局长

白  平  市应急管理局副局长

李兴华  市交通运输局副局长

刘运举  市住房和城乡建设局总工程师

缪  宇  市财政局总会计师

张  君  市卫生健康委员会副主任

贺中福  市文化广播电视和旅游局副局长

龚显军  市农业农村局副局长

袁  奇  市生态环境局副局长

张  卫  市气象台台长

胡修平  市信息化办专职副主任

郑志力  市市场监管局副局长

蒋永春  市自然资源和规划局副局长

高志坚  广安日报社党组书记、总编辑

朱晓燕  市水务局综合科科长

雷  波  中国电信广安分公司副总经理

何德胜  国网广安供电公司总经理

指挥部下设办公室于市自然资源和规划局，李寿喜兼任办公室主任，蒋永春兼任办公室副主任，负责指挥部日常工作。

办公室成员名单及联系电话：

李寿喜  市自然资源和规划局局长       13882685696

蒋永春  市自然资源和规划局副局长     15982636999

袁宗明  市自然资源和规划局地环科科长 13882605580

谢耀平  市地质环境监测站站长         13980338226

附件4

广安市地质灾害防治重点部门职责

一、市自然资源和规划局

责任范围：全市重大地质灾害点。

防范措施：组织开展全市重大地质灾害点的动态监测，检查地质灾害防治方案、应急预案的编制和落实情况，及时发布重要地质灾害信息。认真贯彻落实《地质灾害防治条例》和《四川省地质环境管理条例》，做好地质环境保护和地质灾害监督管理工作。组织开展地质灾害险情巡查和应急调查，积极参与和指导抢险救灾工作。积极筹措资金，开展地质灾害治理工作。

二、市住房和城乡建设局

责任范围：全市重大工程建设项目。

防范措施：组织各建设单位认真编制地质灾害防治方案和应急预案，开展地质灾害险情巡查和动态监测。指导建设单位做好地质灾害防治工作，积极参与抢险救灾工作。

三、市交通运输局

责任范围：全市境内交通道路沿线。

防范措施：组织施工单位和责任单位认真编制年度地质灾害防治方案和应急预案，开展地质灾害险情巡查和动态监测。指导施工单位和责任单位做好地质灾害防治工作，积极参与抢险救灾工作。

四、市经济和信息化局

责任范围：全市境内的大小工矿企业。

防范措施：组织工矿企业认真编制年度地质灾害防治方案和应急预案，开展地质灾害险情巡查和动态监测。指导工矿企业做好地质灾害防治工作，积极参与抢险救灾工作。

五、市水务局

责任范围：全市境内水利设施。

防范措施：组织施工单位和责任单位认真编制年度地质灾害防治方案和应急预案，开展地质灾害险情巡查和动态监测。指导施工单位和责任单位做好地质灾害防治工作，积极参与抢险救灾工作。

六、市教育体育局

责任范围：全市大中小学校。

防范措施：组织全市大中小学校认真编制年度地质灾害防治方案和应急预案，开展地质灾害险情巡查和动态监测。指导做好地质灾害防治工作，积极参与抢险救灾工作。

七、市卫生健康委

责任范围：全市卫生和计生系统。

防治措施：组织全市卫生和计生系统认真编制年度地质灾害防治方案和应急预案，开展地质灾害险情巡查和动态监测。指导做好地质灾害防治，积极参与抢险救灾工作。

八、市文化广播电视和旅游局

责任范围：全市旅游景点。

防治措施：组织全市旅游景点业主认真编制年度地质灾害防治方案和应急预案，开展地质灾害险情巡查和动态监测。指导做好地质灾害防治工作，积极参与抢险救灾工作。

九、区市县政府及园区管委会

责任范围：辖区内各地质灾害点。

防范措施：将地质灾害防治资金列入年度计划和预算，确保潜在的地质灾害得到及时调查、勘察和治理，统筹规划、安排受灾地区的重建工作。加强对地质灾害防治工作的领导，组织有关部门采取措施，做好地质灾害防治工作。统一组织和指挥辖区内地质灾害的抢险救灾工作。做好本年度地质灾害防治方案和应急预案的编制工作。组织相关部门开展地质灾害险情巡查和动态监测，发现异常情况及时报告和组织涉险群众避让。

附件5

广安市2019年地质灾害隐患点统计表

单位：处

| 序号 | 区市县（园区） | 滑坡 | 崩塌 | 泥石流 | 不稳定斜坡 | 地面塌陷 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广安区 | 39 | 56 |  | 11 |  | 106 |
| 2 | 前锋区 | 9 | 11 |  |  | 3 | 23 |
| 3 | 华蓥市 | 104 | 35 | 3 | 19 | 8 | 169 |
| 4 | 岳池县 | 47 | 43 |  | 9 |  | 99 |
| 5 | 武胜县 | 38 | 48 |  | 4 |  | 90 |
| 6 | 邻水县 | 254 | 56 | 5 | 12 | 2 | 329 |
| 7 | 广安经开区 | 5 | 5 |  |  |  | 10 |
| 8 | 枣山园区 |  | 5 |  |  |  | 5 |
| 9 | 协兴园区 | 8 | 2 |  |  |  | 10 |
| 合计 |  | 504 | 261 | 8 | 55 | 13 | 841 |

附件6

2019年市级重点地质灾害隐患防治表

| 序号 | 区市县 | 灾害分布及类型 | 威胁人数 | 诱发成因、发展趋势、防治措施 | 重点防范期限 | 灾害防治及监测负责人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 防灾责任人及 联系电话 | 监测责任人及 联系电话 | 监测人员 联系电话 |
| 1 | 前锋区 | 小井乡温江村6组危岩 | 77 | 暴雨诱发、不稳定、监测、搬迁 | 4—10月 | 曹永强 18782676298 | 曾建国13568387011 | 周世尧1878262569 |
| 2 | 华蓥市 | 溪口镇觉庵村3组 华蓥煤矿家属区滑坡 | 498 | 暴雨诱发、不稳定、监测、搬迁 | 4—10月 | 王 强15882559015 | 段生富15282601678 | 韦世斌 18384547412兰建华 13982606264 |
| 3 | 华蓥市 | 观音溪镇李子垭小学滑坡 | 120 | 暴雨诱发、不稳定、监测、搬迁 | 4—10月 | 米鹏宇15760206604 | 廖 萍13699654008 | 李伯田 13568388923廖 萍13699654008 |
| 4 | 华蓥市 | 天池镇谢家湾地面塌陷 | 172 | 暴雨诱发、不稳定、监测、搬迁 | 4—10月 | 王近文13608276397 | 谢光芬13551965110 | 廖俊松 13408269451贺 静 13882614321 |
| 5 | 岳池县 | 长田乡顺天寨村张家院子滑坡 | 119 | 暴雨诱发、不稳定、监测、搬迁 | 4—10月 | 唐永恒13982671200 | 唐永恒13982671200 | 尹明智13551959490 |
| 6 | 岳池县 | 秦溪镇邹家沟村邹家沟滑坡 | 142 | 暴雨诱发、不稳定、监测、搬迁 | 4—10月 | 余海军13982621155 | 余海军13982621155 | 邹名驰13547539636 |
| 7 | 岳池县 | 天平镇回龙村滨河社区滑坡 | 342 | 暴雨诱发、不稳定、监测、搬迁 | 4—10月 | 吴超军15228510408 | 吴超军15228510408 | 秦全安15982697260 |
| 8 | 岳池县 | 同兴镇罗家沟村大坪梁子滑坡 | 324 | 暴雨诱发、不稳定、监测、搬迁 | 4—10月 | 陈 靓13551627546 | 陈 靓13551627546 | 郑元财13108425009 |
| 9 | 武胜县 | 沿口镇交通街26号不稳定斜坡 | 150 | 暴雨诱发、不稳定、监测、搬迁 | 4—10月 | 刘 明13508288611 | 刘云超13982670038 | 刘云超13982670039 |
| 10 | 武胜县 | 沿口镇武胜外国语实验学校不稳定斜坡 | 300 | 暴雨诱发、不稳定、监测、搬迁 | 4—10月 | 杨世明 19981800088 | 曹建局 18090535298 | 曹建局 18090535298 |
| 11 | 邻水县 | 城南镇石坝村13组半边街不稳定斜坡 | 160 | 暴雨诱发、不稳定、监测、搬迁 | 4—10月 | 杨 勇18282613111 | 吴 勇13568390717 | 吴成全13882647059 |
| 12 | 邻水县 | 华蓥乡凉桥村3组桐麻坪不稳定斜坡 | 150 | 暴雨诱发、不稳定、监测、搬迁 | 4—10月 | 王全文13608272556 | 王全文13608272556 | 杨云庭18782686895 |
| 13 | 邻水县 | 王家镇峡马村6组峡马口滑坡 | 791 | 暴雨诱发、不稳定、监测、搬迁 | 4—10月 | 冯长春13541883696 | 王术清15982677308 | 游开元18282661823王术清15982677308 |
| 14 | 枣山 园区 | 枣山园区友谊中学五福校区操场崩塌 | 500 | 暴雨诱发、不稳定、监测、搬迁 | 4—10月 | 肖素平 13608278713 | 李 军 15282657101 | 梁宗明 13982644091 |

附件7

广安市自然资源和规划局2019年地质灾害防治汛期值班安排表

时间：2019年5月1日至10月31日                                           汛期时间以国家规定时间为准

| 日 期 | 带班领导 | 联系电话 | 值班领导 | 联系电话 | 值班人员 | 联系电话 | 值班驾驶员 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5月1日—5月5日 | 李寿喜 | 13882685696 | 杨晓成 | 13518390618 | 洪 剑（主班） 郭 伟（副班） | 15708455433 18716283238 | 廖 芸 | 13982673053 |
| 5月6日—5月12日 | 唐茂林 | 15882593777 | 陈 伟 | 18090508093 | 郭 伟（主班） 王一超（副班） | 18716283238 15102866619 | 胡为刚 | 13696186075 |
| 5月13日—5月19日 | 蒋永春 | 15982636999 | 胡兆虹 | 18181823619 | 王一超（主班） 陈兴兵（副班） | 15102866619 15102831593 | 曾 斌 | 13908280382 |
| 5月20日—5月26日 | 张成平 | 13908289118 | 陈 莹 | 18808288815 | 陈兴兵（主班） 洪 剑（副班） | 15102831593 15708455433 | 张 涛 | 13568398269 |
| 5月27日—6月2日 | 唐铁军 | 13908287667 | 陈友志 | 13608275169 | 洪 剑（主班） 郭 伟（副班） | 15708455433 18716283238 | 苏怀斌 | 13882613008 |
| 6月3日—6月9日 | 陈 聪 | 13258495555 | 李希平 | 13982660138 | 郭 伟（主班） 王一超（副班） | 18716283238 15102866619 | 廖 芸 | 13982673053 |
| 6月10日—6月16日 | 唐世清 | 15082672666 | 李先高 | 13982615789 | 王一超（主班） 陈兴兵（副班） | 15102866619 15102831593 | 胡为刚 | 13696186075 |
| 6月17日—6月23日 | 刘 涛 | 15182695159 | 尹大文 | 13982616165 | 陈兴兵（主班） 洪 剑（副班） | 15102831593 15708455433 | 曾 斌 | 13908280382 |
| 6月24日—6月30日 | 李寿喜 | 13882685696 | 黄 信 | 15808261119 | 洪 剑（主班） 郭 伟（副班） | 15708455433 18716283238 | 张 涛 | 13568398269 |
| 7月1日—7月7日 | 唐茂林 | 15882593777 | 杨 波 | 13882605592 | 郭 伟（主班） 王一超（副班） | 18716283238 15102866619 | 苏怀斌 | 13882613008 |
| 7月8日—7月14日 | 蒋永春 | 15982636999 | 苟良成 | 13908285023 | 王一超（主班） 陈兴兵（副班） | 15102866619 15102831593 | 廖 芸 | 13982673053 |
| 7月15日—7月21日 | 张成平 | 13908289118 | 候会会 | 18181811368 | 陈兴兵（主班） 洪 剑（副班） | 15102831593 15708455433 | 胡为刚 | 13696186075 |
| 7月22日—7月28日 | 唐铁军 | 13908287667 | 袁宗明 | 13882605580 | 洪 剑（主班） 郭 伟（副班） | 15708455433 18716283238 | 曾 斌 | 13908280382 |
| 7月29日—8月4日 | 陈 聪 | 13258495555 | 李琼华 | 18782607777 | 郭 伟（主班） 王一超（副班） | 18716283238 15102866619 | 张 涛 | 13568398269 |
| 8月5日—8月11日 | 唐世清 | 15082672666 | 王 刚 | 13980328543 | 王一超（主班） 陈兴兵（副班） | 15102866619 15102831593 | 苏怀斌 | 13882613008 |
| 8月12日—8月18日 | 刘 涛 | 15182695159 | 贺宗剑 | 13908284126 | 陈兴兵（主班） 洪 剑（副班） | 15102831593 15708455433 | 廖 芸 | 13982673053 |
| 8月19日—8月25日 | 李寿喜 | 13882685696 | 谢耀平 | 13980338226 | 洪 剑（主班） 郭 伟（副班） | 15708455433 18716283238 | 胡为刚 | 13696186075 |
| 8月26日—9月1日 | 唐茂林 | 15882593777 | 杨松颖 | 18980339006 | 郭 伟（主班） 王一超（副班） | 18716283238 15102866619 | 曾 斌 | 13908280382 |
| 9月2日—9月8日 | 蒋永春 | 15982636999 | 余世斌 | 18080280168 | 王一超（主班） 陈兴兵（副班） | 15102866619 15102831593 | 张 涛 | 13568398269 |
| 9月9日—9月15日 | 张成平 | 13908289118 | 胡良红 | 18982693345 | 陈兴兵（主班） 洪 剑（副班） | 15102831593 15708455433 | 苏怀斌 | 13882613008 |
| 9月16日—9月22日 | 唐铁军 | 13908287667 | 杜云波 | 15983453699 | 洪 剑（主班） 郭 伟（副班） | 15708455433 18716283238 | 廖 芸 | 13982673053 |
| 9月23日—9月29日 | 陈 聪 | 13258495555 | 文先锋 | 13882659333 | 郭 伟（主班） 王一超（副班） | 18716283238 15102866619 | 胡为刚 | 13696186075 |
| 9月30日—10月6日 | 唐世清 | 15082672666 | 李 政 | 13882698933 | 王一超（主班） 陈兴兵（副班） | 15102866619 15102831593 | 曾 斌 | 13908280382 |
| 10月7日—10月13日 | 刘 涛 | 15182695159 | 刘仁忠 | 13980324246 | 陈兴兵（主班） 洪 剑（副班） | 15102831593 15708455433 | 张 涛 | 13568398269 |
| 10月14日—10月20日 | 李寿喜 | 13882685696 | 杨晓成 | 13518390618 | 洪 剑（主班） 郭 伟（副班） | 15708455433 18716283238 | 苏怀斌 | 13882613008 |
| 10月21日—10月27日 | 唐茂林 | 15882593777 | 陈 伟 | 18090508093 | 郭 伟（主班） 王一超（副班） | 18716283238 15102866619 | 廖 芸 | 13982673053 |
| 10月28日—10月31日 | 蒋永春 | 15982636999 | 胡兆虹 | 18181823619 | 王一超（主班） 陈兴兵（副班） | 15102866619 15102831593 | 胡为刚 | 13696186075 |

备注：1．汛期值班报灾电话：0826—2337133，传真号码：0826—2397900；

2．值班人员应做好值班记录、及时向值班领导汇报并保证24小时通讯畅通；

3．值班人员信息反馈应及时、准确。

信息公开选项：主动公开

抄送：市委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室，市纪委监

委机关，市中级人民法院，市检察院，广安军分区。