附件2

年度重点工作及进度安排表

| 序号 | 任务 | 时间 进度 | 年度重点工作 | 主要责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设城区养老服务综合体18个 | 2020年 | 试点建设3个：市本级和广安区、邻水县各1个 | 广安医投集团，广安区、邻水县人民政府 |
|  |  | 2021年 | 共建设15个：广安区2个、前锋区2个、华蓥市2个、岳池县3个、武胜县2个、邻水县2个、广安经开区1个、枣山园区1个 | 各区市县人民政府，广安经开区、枣山园区管委会 |
| 2 | 建设农村养老服务综合体20个（市级重点乡镇各1个） | 2020年 | 试点建设1个：华蓥市 | 华蓥市人民政府 |
|  |  | 2021年-2022年 | 在乡镇共建设19个：广安区3个、前锋区2个、华蓥市1个，岳池县5个、武胜县4个、邻水县4个 | 各区市县人民政府 |
| 3 | 建设养老服务驿站252个（主城区144个，农村108个） | 2020年 | 试点建设55个：广安区32个、邻水县23个 | 广安医投集团，广安区、邻水县人民政府 |
|  |  | 2021年 | 在城区共建设89个：前锋区9个、华蓥市19个、岳池县23个、武胜县13个，广安经开区9个、枣山园区6个、协兴园区10个 | 各区市县人民政府、园区管委会 |
|  |  | 2022年 | 在乡镇共建设108个：广安区16个、前锋区7个、华蓥市9个、岳池县25个、武胜县22个、邻水县25个，广安经开区2个、枣山园区1个、协兴园区1个 | 各区市县人民政府、园区管委会 |
| 4 | 建设家庭护理型床位2499张（城区80岁以上低保家庭以及散居特困老人） | 2020年 | 试点共建设929张：广安区480张、邻水县449张 | 广安医投集团，广安区、邻水县人民政府 |
|  |  | 2021年 | 在城区共建设1570张：前锋区210张、华蓥市159张、岳池县870张、武胜县317张，广安经开区14张 | 前锋区、华蓥市、岳池县、武胜县人民政府，广安经开区管委会 |
| 5 | 建设家庭智能看护系统2499套（城区80岁以上低保家庭以及散居特困老人） | 2020年 | 试点共建设929套：广安区480套、邻水县449套 | 广安医投集团，广安区人民政府 |
|  |  | 2021年 | 在城区共建设1570套：前锋区210套、华蓥市159套、岳池县870套、武胜县317套，广安经开区14套 | 前锋区、华蓥市、岳池县、武胜县人民政府，广安经开区管委会 |