附件4

广安主城区公共停车场建设三年行动（2021—2023年）项目计划表
	序号
	名称
	位置
	车位数（个）
	停车场类型
	投资规模（万元）
	资金来源
	建设周期
	责任主体
	实施单位
	配合单位
	备注

	（一）在建公共停车场14个

	1
	月湖邻里公园停车场
	月湖邻里公园内
	236
	地面、地下停车场
	550
	本级财政

债券资金
	2021.05—2022.07
	市住房城乡建设局
	市园林局
	市财政局

市发展改革委

市自然资源规划局
	

	2
	渠江红滩音乐公园

停车场
	渠江红滩音乐公园内
	78
	地面停车场
	120
	本级财政

债券资金
	2021.03—2022.02
	市住房城乡建设局
	市园林局
	市财政局

市发展改革委

市自然资源规划局
	

	3
	市人民医院（生态

停车场）
	人民医院斜对面（莲花中路河边）
	55
	地面停车场
	15
	企业自筹
	2021.10—2021.12
	广安交旅集团
	广安交投集团停车公司
	市自然资源规划局

市住房城乡建设局

市公安局交警支队
	

	4
	莲花中路路沿停车场
	莲花中路
	172
	地面停车场
	70
	企业自筹
	2021.10—2021.12
	广安交旅集团
	广安交投集团停车公司
	市自然资源规划局

市住房城乡建设局

市公安局交警支队
	

	5
	官盛湖公园北广场

停车场
	官盛湖公园北广场
	445
	地面、地下停车场
	1500
	社会资本
	2021.01—2023.12
	广安区政府
	临港经济开发区管委会
	
	PPP模式

	6
	官盛湖公园南广场

停车场
	官盛湖公园南广场
	72
	地面停车场
	180
	社会资本
	2021.01—2023.12
	广安区政府
	临港经济开发区管委会
	
	PPP模式

	7
	知新路地下停车场
	经开区奎阁园区知新路（奎阁小学旁）
	135
	地下停车场
	1100
	本级财政
	2021.03—2022.06
	广安经开区管委会
	广安亿达建筑工程有限公司
	
	

	8
	经开区货运临时停车场
	广安港内
	50
	地面停车场（货运）
	10
	本级财政
	2021.11—2021.12
	广安经开区管委会
	广安经开区住建环保局
	
	

	9
	玉兔公园三期停车场
	枣山园区玉兔公园旁
	82
	地面停车场
	210
	本级财政
	2021.07—2021.11
	枣山园区

管委会
	枣山园区

环卫园林所
	
	

	10
	枣山园区临时货运

停车场
	枣山园区寰亚国际对面
	80
	地面停车场（货运）
	200
	本级财政
	2021.10—2021.12
	枣山园区

管委会
	枣山园区城乡建设和生态环境局
	
	

	11
	五一公园停车场
	五一公园内
	200
	地面停车场
	150
	本级财政
	2021.01—2021.12
	协兴园区

管委会
	协兴园区城乡建设和

交通局
	
	

	12
	金狮社区停车场
	协兴镇金狮社区党员活动室旁
	15
	地面停车场
	15
	本级财政
	2021.10—2021.11
	协兴园区

管委会
	协兴园区城乡建设和

交通局
	
	

	13
	协兴园区社保中心

停车场
	协兴园区社保中心对面
	20
	地面停车场
	10
	本级财政
	2021.10—2021.11
	协兴园区

管委会
	协兴园区城乡建设和

交通局
	
	

	14
	佛手山社区停车场
	佛手山社区党员活动室旁
	21
	地面停车场
	30
	本级财政
	2021.10—2021.11
	协兴园区

管委会
	协兴园区城乡建设和

交通局
	
	

	（二）拟建公共停车场18个

	1
	广安城市体育公园

停车场
	广安城市体育公园内
	409
	地面、地下停车场
	2000
	债券资金

中省补助

本级财政
	2022.02—2023.12
	市住房城乡建设局
	市园林局
	市财政局

市发展改革委

市自然资源规划局

广安交投集团
	

	2
	中心血站后面空地

停车场
	中心血站后面空地
	80
	地面停车场
	50
	企业自筹
	2022.01—2022.06
	广安交旅集团
	广安交投集团停车公司
	市自然资源规划局

市住房城乡建设局
	

	3
	东阳滨江丽景空坝停车场
	环溪一巷东阳滨江丽景空坝
	58
	地面停车场
	10
	企业自筹
	2022.01—2022.03
	广安交旅集团
	广安交投集团停车公司
	市自然资源规划局

市住房城乡建设局市公安局交警支队
	

	4
	西溪水岸空坝停车场
	环溪一巷西溪水岸空坝
	49
	地面停车场
	10
	企业自筹
	2022.01—2022.03
	广安交旅集团
	广安交投集团停车公司
	市自然资源规划局

市住房城乡建设局市公安局交警支队
	

	5
	思源大道电业局停车场
	思源大道11号电业局停车场
	35
	地面停车场
	10
	企业自筹
	2022.01—2022.03
	广安交旅集团
	广安交投集团停车公司
	市自然资源规划局

市住房城乡建设局市公安局交警支队
	

	6
	天下豪庭（风景线）停车场
	朝阳大道二段4—12号
	35
	地面停车场
	10
	企业自筹
	2022.01—2022.03
	广安交旅集团
	广安交投集团停车公司
	市自然资源规划局

市住房城乡建设局市公安局交警支队
	

	7
	望江阁停车场
	兴华街1号

（望江阁）
	10
	地面停车场
	10
	企业自筹
	2022.01—2022.03
	广安交旅集团
	广安交投集团停车公司
	市自然资源规划局

市住房城乡建设局市公安局交警支队
	

	8
	蜀园——留园停车场
	环溪一路422号—1至422号—12之间
	88
	地面停车场
	12
	企业自筹
	2022.01—2022.03
	广安交旅集团
	广安交投集团停车公司
	市自然资源规划局

市住房城乡建设局市公安局交警支队
	

	9
	渔林街（思源广场）停车场
	渔林街

（思源广场）
	35
	地面停车场
	15
	企业自筹
	2022.01—2022.03
	广安交旅集团
	广安交投集团停车公司
	市自然资源规划局

市住房城乡建设局市公安局交警支队
	

	10
	城北体育场兼地下

停车场
	城北体育场
	661
	地下停车场

（兼人防工程）
	15000
	债券资金

中省补助

企业自筹
	2022.10—2023.10
	广安区政府
	广安区住房城乡建设局
	
	

	11
	东门广场（启航广场）停车场
	城北浦东广场
	357
	地下停车场

（兼人防工程）
	10600
	债券资金

中省补助

企业自筹
	2022.10—2023.10
	广安区政府
	广安区住房城乡建设局
	
	

	12
	广二中地下停车场
	广二中运动场
	350
	地下停车场
	6000
	债券资金

中省补助

企业自筹
	2022.05—2023.04
	广安区政府
	广安区住房城乡建设局
	
	

	13
	北辰湖南入口地下

停车场
	北辰湖
	181
	地下停车场
	10800
	债券资金

中省补助

企业自筹
	2022.05—2023.04
	广安区政府
	广安区住房城乡建设局
	
	

	14
	官盛新区货运临时

停车场
	岳广华大道与凌云东路交汇处
	120
	地面停车场（货运）
	600
	本级财政
	2023.06—2023.12
	广安区政府
	广安区住房城乡建设局
	
	

	15
	官盛湖公园凤凰大道入口停车场
	官盛湖公园凤凰

大道入口
	66
	地面停车场
	100
	社会资本
	2022.06—2023.12
	广安区政府
	临港经济开发区管委会
	
	PPP模式

	16
	官盛湖公园广华大道入口停车场
	官盛湖公园广华

大道入口
	44
	地面停车场
	60
	社会资本
	2022.06—2023.12
	广安区政府
	临港经济开发区管委会
	
	PPP模式

	17
	智慧物流园货运停车场
	枣山园区岳广华

大道智慧物流园旁
	800
	地面停车场（货运）
	1200
	本级财政

债券资金
	2022.03—2023.03
	枣山园区管委会
	枣山园区城乡建设和生态环境局
	
	

	18
	唐家沟货运停车场
	唐家沟大桥北侧
	86
	地面停车场（货运）
	300
	本级财政
	2023.02—2023.12
	协兴园区管委会
	协兴园区城乡建设和交通局
	
	


